АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.03.2014                                                                                                                     № 12

с. Переясловка

# Об      организации   и   проведении

мероприятий   по  предупреждению

и       ликвидации       чрезвычайных

ситуаций     в     период    весеннего

половодья 2014  года

# В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом  муниципального образования Переясловский  сельсовет  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод  на территории Переясловского сельсовета весной 2014 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям ООО «Система» организовать очистку дорог внутри села (затраты из средств бюджета сельсовета) до 28 марта 2014 года, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций.

3. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 30 марта 2014 года.

4.  Рекомендовать уличным комитетам вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод.

5. Рекомендовать монтерам Переясловского и Трудовского отделений Топчихинского цеха связи Зиновьеву Е.И. и Беспалову Н.И. обеспечить поддержание бесперебойной связи с населенными пунктами внутри района (постоянно).

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

7. О ходе выполнения  настоящего постановления информировать в июне 2014 года.

Заместитель главы

Администрации сельсовета    		                                       Н.Г. Дубенцова

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от 19.03.2014 № 12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории

Переясловского сельсовета весной 2014 года

| № пп; Наименование мероприятия; Сроки; Ответственные. 1; 2; 3; 4. 1.; Организовать очистку водостоков; до 22.03. 2014; Дубенцова Н.Г. ООО «Система» (по согласованию). 2.; Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям; до28.03. 2014; Радченко О.И. (по согласованию). 3.; Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство; до 30.03. 2014; Дубенцова Н.Г. ООО «Система» (по согласованию). 4.; Организовать полную очистку дорог; до 28.03. 2014; ООО «Система» (по согласованию). 5.; Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод; до 30.03. 2014; Дубенцова Н.Г. Уличные комитеты (по согласованию). 6.; Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин; до 30.03. 2014; Дубенцова Н.Г. ООО «Система» (по согласованию). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |