## СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

24.02.2016							                                                    № 1

с. Переясловка

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья 2016 года, Совет Администрации р е ш и л:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года (прилагается).

2. Рекомендовать заместителю главы Администрации сельсовета Дубенцовой Н.Г. принять меры к выполнению плана мероприятий:

- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод;

3. Рекомендовать руководителям ООО «Система» организовать очистку дорог внутри села, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций;

4. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 10 марта 2016 года.

5. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населёнными пунктами.

Председатель Совета Администрации				         Н.Г. Дубенцова

Секретарь Совета Администрации					         В.П. Мышелова

Утверждён

решением Совета Администрации

сельсовета от 24.02.2016 № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2016 года

| № пп; Наименование мероприятия; Сроки; Ответственные. 1; 2; 3; 4. 1.; Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года; до 05.03.; Председатель КЧС Администрации сельсовета. 2.; Организовать очистку водостоков; до 12.03.; Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию). 3.; Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям; до 02.03.; Радченко О.И. (по согласованию). 4.; Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство; до 07.03.; Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию). 5.; Организовать полную очистку дорог; до 19.03.; ООО «Система» (по согласованию). 6.; Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод; до 10.03.; Дубенцова Н.Г., депутаты ССД (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию). 7.; Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин; до 10.03.; Дубенцова Н.Г., ООО «Источник» (по согласованию), ООО «Система» (по согласованию). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |