АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2014                                                                                                                     № 14

с. Покровка

# Об      организации   и   проведении

мероприятий   по  предупреждению

и       ликвидации       чрезвычайных

ситуаций     в     период    весеннего

половодья 2014  года

# В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом  муниципального образования Покровский   сельсовет  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод  на территории Покровского сельсовета весной 2014 года (прилагается).

2. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 30 марта 2014 года.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 22.03.2013 года № 10 « Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2013 года».

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

5. О ходе выполнения  настоящего постановления информировать в июне   2014 года.

Глава сельсовета    		                                                           В.Н. Ходаков

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от  25.03.2014 № 14

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории

Покровского сельсовета весной 2014 года

| № пп; Наименование мероприятия; Сроки; Ответственные. 1; 2; 3; 4. 1.; Организовать очистку водостоков; до 30.03. 2014; В.Н. Ходаков Максачук П.П(по согласованию). 2.; Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям; до 05.04. 2014; Золотова О.В (по согласованию). 3.; Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега и пропуску талых вод; до 30.03. 2014; Депутаты сельсовета. 4.; Организовать полную очистку дорог; до 05.04. 2014; СПК «МИР» (по согласованию). 5.; Организовать уборку снега с крыш и от стен производственных объектов и объектов соцкультбыта; до 30.03. 2014; В.Н. Ходаков. 6.; Вести разъяснительную работу о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод и по предупреждению острых кишечных заболеваний; постоянно; Депутаты сельсовета. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |