АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2014                                                                                                                    № 13

с.Зимино

О мероприятиях по   предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на      территории       муниципального

образования     Зиминский    сельсовет

В связи с большим накоплением снежного покрова, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых  вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов  жизнеобеспечения сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом муниципального образования Зиминский сельсовет, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию на период проведения мероприятий по          пропуску паводковых вод. (Прилагается).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельсовета.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                      А.Г.Джаназян

Приложение

к постановлению Администрации

сельсовета от 18.03.2014 № 13

СОСТАВ

комиссии по проведению мероприятий по пропуску паводковых вод

на территории муниципального образования Зиминский сельсовет

Джаназян  Артур Грачикович-         глава Администрации сельсовета,

председатель комиссии;

Фролов  Юрий  Петрович  -             заместитель председателя сельского

Совета депутатов, заместитель

председателя комиссии (по согласованию);

Чернова Любовь Николаевна-          заведующая Зиминским ФАПом, секретарь

комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

1. Домарев  Александр  Васильевич-  водитель  пятого разряда Администрации

сельсовета;

2. Устьянцев Алексей Матвеевич  -   безработный   (по согласованию);

Заместитель главы Администрации сельсовета                                  Т.М.Щеглова

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от 18.03.2014 № 13

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод

на территории муниципального образования Зиминский

сельсовет весной 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать очистку водостоков | до 24.03.2014 | Администрация сельсовета |
| 2. | Организовать бригады из числа стар- шеклассников для оказания помощи в уборке территории пожилым и одиноким людям | до 25.03.2014 | Директор МКОУ Зиминская основная общеоб- разовательная школа (по согла- сованию) |
| 3. | Организовать очистку плотин, шлю- зов и своевременный сброс воды в водоемах | до 24.03.2014 | Администрация сельсовета |
| 4. | Организовать завоз продуктов питания и медикаментов | до 28.03.2014 | Частные предпри- ниматели (по сог- ласованию), заведующая ФАП (по согласованию) |
| 5. | Организовать работу по привлечению населения для очистки территории от снега | до 25.03.2014 | Администрация сельсовета |
| 6. | Организовать очистку и отвод паводковых вод от скважин и выгребных ям | до 25.03.2014 | Администрация сельсовета |
| 7. | Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды | постоянно, до схода талых вод | Администрация сельсовета |
| 8. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | до 25.03.2014 | Администрация сельсовета |
| 10. | Организовать дежурство техники | постоянно, до схода талых вод | Администрация сельсовета |