АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.02.2015                                                                                                                     № 6

с. Белояровка

# Об      организации   и   проведении

мероприятий   по  предупреждению

и       ликвидации       чрезвычайных

ситуаций     в     период    весеннего

половодья 2015  года

# В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом муниципального образования Белояровский сельсовет, п о с т а н о в л я ю:

# 1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2015 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям СПК «Родина» организовать очистку дорог внутри села до 19 марта 2015 года, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций.

3. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 15 марта 2015 года.

4. Рекомендовать комиссии по благоустройству проводить  разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод.

5. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи на территории сельсовета.

6. О ходе выполнения  настоящего постановления информировать в июне 2015 года.

7. Контроль  выполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                             В.П. Скоробогатова

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от  19.02.2015 № 6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2015 года

| № пп; Наименование мероприятия; Сроки; Ответственные. 1; 2; 3; 4. 1.; Организовать очистку водостоков; до 12.03. 2015; Скоробогатова В.П., СПК «Родина» (по согласованию). 2.; Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям; до 15.03. 2015; Боргардт Т.В. (по согласованию). 3.; Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, в случае необходимости организовать их круглосуточное дежурство; до 07.03. 2015; Скоробогатова В.П., СПК «Родина» (по согласованию). 4.; Организовать полную очистку дорог; до 19.03. 2015; СПК «Родина» (по согласованию). 5.; Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод; до 15.03. 2015; Скоробогатова В.П., Комиссия по благоустройству (по согласованию). 6.; Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин; до 15.03. 2015; СПК «Родина» (по согласованию). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |