АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03. 2017                                                                                                                   № 16-р

с. Топчиха

Об утверждении Плана мероприятий

по благоустройству на 2017 год

В целях обеспечения санитарного содержания и благоустройства территории муниципального образования Топчихинский  сельсовет, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обусловленных воздействием на человека факторов среды обитания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, распоряжаюсь:

- Утвердить прилагаемый  План мероприятий по благоустройству,

озеленению и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2017 год.

- Настоящее распоряжение обнародовать в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                               Л.Н.Малык

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Администрации

сельсовета от 14.03. 2017 года

№ 16-р

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного

порядка на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2017год.

Цель плана                                        благоустройство, озеленение и  наведение

санитарного порядка территории  поселения

с использованием  передового опыта ландшафтного дизайна, направленное на улучшение архитектурного облика населенного пункта.

Сроки реализации

Условия реализации плана            Для успешной реализации плана необходимо:

-  провести инвентаризацию объектов благоустройства;

- активизировать работу старших многоквартирных домов,           общественных объединений по наведению санитарного порядка придомовых территорий;

- организовать контроль за санитарным состоянием на закрепленных территориях за организациями всех форм собственности, рынках, торговых точках, автостоянках, автомойках и центральной площади;

- Организационные мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |
| 1. | Проведение весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенного пункта | Администрация сельсовета, учреждения, организации (предприятия различных форм собственности) | с 14.04.2017 по 14.05.2017 |
| 2. | Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по строительству и установке оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений | Администрация сельсовета | постоянно |
| 3. | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов | Администрация сельсовета, МОУ ТСШ № 1 и ТСШ № 2 (по согласованию) | до 09.05.2017 |
| 4. | Санитарная уборка кладбища | Администрация сельсовета, жители села | до15.05.2017 |
| 5. | Обустройство игровых дворовых площадок на прилегающих территориях к многоквартирным жилым домам | Управляющая компания, жители села Топчиха | до 01.06.2017 |
| 6. | Уборка подвалов жилых многоквартирных домов, внутри дворовых территорий | жители поселения | до 01.06. 2017 |
| 7. | Уборка территории предприятий и учреждений различных форм собственности, расположенных на территории поселения в пределах санитарно- защитной зоны | Руководители учреждений, предприятий | постоянно |
| 8. | Организация уборки автобусных остановок и прилегающих к ним территорий | МУП по благоустройству «Чистая Топчиха» | в течение года |
| 9. | Информирование владельцев жилых домов в частном секторе о необходимости своевременной уборки прилегающих к домовладениям территорий | Администрация сельсовета, члены административной комиссии, депутаты сельского Совета депутатов (по согласованию) | постоянно |
| 10. | Разбивка цветочных клумб и посадка цветов | МУП по благоустройству «Чистая Топчиха», руководители учреждений и предприятий различных форм собственности, жители поселения | до 05.06. 2017 |
| 11. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельсовета, МУП по благоустройству «Чистая Топчиха» | по мере необходимости |
| 12. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников, вырубка старых ( аварийных) деревьев | МУП по благоустройству « Чистая Топчиха», руководители учреждений | постоянно |
| 13. | Активизировать работу по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных действующим законодательством, касающихся соблюдения требований санитарных правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории поселения | Администрация сельсовета | постоянно |
| 2 этап |
| 1. | Проведение осеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенного пункта | Администрация сельсовета, учреждения, организации, предприятия различных форм собственности | с 01.09.2017 по 30.09.2017 |
| 2. | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: Ремонт уличного освещения, установка приборов учета, ремонт или замена фонарей и ламп; ямочный ремонт дорожного полотна, проведение дорожной разметки; установка и ревизия дорожных знаков | Администрация сельсовета, МУП по благоустройству «Чистая Топчиха» Администрация сельсовета МУП по благоустройству «Чистая Топчиха» ОГИБДД ( по согласованию) |  |
| 3. | Подведение итогов конкурсов; « Самая благоустроенная территория предприятия»; «Лучший цветник предприятия», «Лучшая частная усадьба», « Лучшая дворовая детская площадка» | Администрация сельсовета, члены общественных организаций | август |
| 4. | Привлечение СМИ для освещения вопросов благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории поселения | Администрация сельсовета | постоянно |