**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** **по итогам 2022 года**

Целью муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (далее - Программа) является: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Топчихинского района.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- повышение качества водоснабжения, теплоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения;

- повышение уровня надежности системы теплоснабжения, водоснабжения.

Всего на реализацию Программы за 2022 год израсходовано 46 884,5 тыс. руб. из них средства КБ - 41 738,2 тыс. руб., РБ – 5 146,3 тыс. руб.

По итогу 2022 года в рамках реализации Программы реализовано 3 мероприятия (проекта).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2022 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт  Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** | | | | |
| удельный вес проб воды в  с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 12,5 | 0 |
| доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 50,0 | 52,1 | 96 |
| доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 17,6 | 20,1 | 87 |
| число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года | % | 50 | 55,1 | 91 |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** **по итогам 2022 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

S1) удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

**S1 = (0/12,5) \*100=0%;**

S2) доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

**S2 = (50/52,1) \*100% =96%;**

S3) доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей**:**

**S3 = (17,6/20,1) \*100% =87%;**

S4) число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года:

**S4 = (50/55,1) \*100% =91%.**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4)\*(0+96+87+91) = 68,5%**

**i=4**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 46 884,5/50 591,8\*100% = 92,67%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2022 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2022 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2022 году (да/нет) |
| 1 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | да | да |
| 2 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Красноярка, ул. Новая, 37 | да | нет |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных сетей  с. Парфёново, п. Топольный, п. Кировский | да | да |
| 4 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | да | да |
| 5 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту : «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | да | нет |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 3/5\*0,9\*100% = 54%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

**O = (68,50 х 0,5 + 92,67 х 0,25 + 54 х 0,25) = 34,25+23,2+13,5= 70,95%** (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

***ВЫВОД: в 2022 году муниципальная программа* «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»** ***реализована со средним уровнем эффективности.***

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи А.А. Путилина

ДАТА: 10.02.2023