ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  АЛТАЙСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ

18.10.2024	№ 23

с. Топчиха

О реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Топчихинского района: проблемы, пути решения

Заслушав доклад о реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО)  на территории Топчихинского района: проблемы, пути решения, районный Совет депутатов отмечает, что в районе реализация новой системы обращения с отходами стартовала с февраля 2019 года на территории с. Топчиха. С 2020 года организован контейнерный способ вывоза ТКО. С июня 2023 вывоз ТКО стал осуществляться еще в 2 селах района Белояровка и Фунтики. Вывоз ТКО в остальных селах не осуществляется. Вывоз ТКО с территории района на полигоны, предусмотренные территориальной схемой обращения с отходами Алтайского края для Алейской зоны в Романовском и Усть-Калманском районах, невозможен по причине отказа региональному оператору в приеме мусора. Иск регионального оператора на рассмотрении в суде. В течение 6 лет с 2019 года по Алейской зоне сменилось 4 региональных оператора, с 02.12.2022 года и по настоящее время на территории работает ООО «ЭкоТРАНС».

В целях исполнения полномочий Администрацией района приняты нормативные правовые акты в сфере обращения с отходами. Определены схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО, информация внесена в соответствующий реестр. Создано 257 контейнерных площадок, 395 контейнеров установлены, 112 находятся на хранении. Контейнерные площадки оборудованы бетонным основанием, установлены металлические контейнеры объемом 0,75 м3, идет поэтапное их ограждение.

Не созданы места (площадки) накопления ТКО в населенных пунктах, где по статистическим данным отсутствует постоянно проживающее население 
(п. Староалейка, п. Карасево), либо проживает менее 5 человек (п. Крутой Лог, п. Нагорный, п. Степной,  с. Лаврентьевка).

С 2019 года ведутся работы по проектированию рекультивации существующей исторически сложившейся свалки в с. Топчиха в целях исполнениия решения суда по приведению ее в соответствие с СанПиНом. Решение суда сложнейшее в исполнении и до настоящего времени не исполнено.

В настоящее время подготовленный проект рекультивации находится на государственной экологической экспертизе. Ориентировочная стоимость рекультивации не менее 155 млн. руб., реализация проекта рассчитана на 2 этапа (технический и биологический) на срок 6 лет 9 месяцев.

Распоряжением Администрации района эксплуатация данной площадки прекращена в ноябре 2023 года. Организована новая площадка для временного накопления ТКО сроком до 11 месяцев на ином земельном участке, общей площадью 3,5 га. С ООО «ЭкоТРАНС» заключен договор аренды земельного участка сроком на 11 месяцев, после истечения которого  обязан вывезти мусор.

При реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере  обращения с ТКО имеется ряд проблем, не позволяющих решать основные задачи при обращении с ТКО: несовершенство законодательства, отсутствие в крае мусороперерабатывающих комплексов, отсутствие на территории Алейской зоны действующего полигона для размещения ТКО, отсутствие достаточного количества спецтехники и трудовых ресурсов, экологическое невежество большого числа граждан, а также их нежелание исполнять закон в сфере обращения с ТКО.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, Топчихинский районный Совет депутатов решил:

- Принять к сведению доклад «О реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Топчихинского района: проблемы, пути решения».

- Рекомендовать Администрации района:

-  продолжать работу, связанную с рекультивацией существующего земельного участка, занятого исторически сложившейся свалкой в с. Топчиха;

- совместно с образовательными организациями, учреждениями культуры, районной газетой «Наше слово» реализовывать мероприятия, направленные на экологическое воспитание населения, формирование экологической культуры в области обращения с ТКО.

Председатель районного Совета депутатов	С.Н. Дудкина