**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.10. 2024 №17

**с.Парфёново**

О внесении изменений в постановление Администрации сельсовета от 30.10.2019 № 40 «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2025- 2027 годы»

В целях приведения программы в соответствии с решением сельского Совета депутатов от 26.12.2023 № 18 «О бюджете муниципального образования Парфёноовский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2024и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет, утвержденным постановлением Администрации Парфёновского сельсовета от 24.12.2013 № 145 (в ред. от 31.05.2019 № 22), руководствуясь Уставом муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации сельсовета от 30.10.2019 № 40 «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2025- 2027 годы» (далее – постановление и программа) следующие изменения:

2. Изложить программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации сельсовета.

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2025-2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Парфёновского сельсовета |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация сельсовета, МУП «Парфёновское». |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет |
| Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства территорий  2. Повышение уровня освещенности территорий  3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования.  3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025-2027, без выделения на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы из бюджета сельсовета составляет 1188,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2025 год – 185, тыс. руб.;  2026 год - 195 тыс. руб.;  2027 год – 200 тыс. руб.;  Объемы средств бюджета сельсовета подлежат ежегодному уточнению при подготовке бюджета сельсовета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельныхучастков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Наличие благоустроенных общественных и прилегающих территорий, мест отдыха, парков, скверов, пешеходных зон - необходимое условие комфортной среды жизни населения, устойчивого развития экономики поселения.

По состоянию на 01.01.2024 года численность населения, проживающего на территории, составляет 1040 человек.

На территории муниципального образования проводится определенная работа по благоустройству населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Благоустройство отдельных общественных, приусадебных и прилегающих территорий поселения не отвечает требованиям Правил благоустройства муниципального образования, принципам формирования современной комфортной сельской среды.

Содержание объектов культурного наследия (памятников, мемориалов), мест погребения, площадок временного размещения коммунальных отходов, освещения улиц поселения, других объектов благоустройства, озеленения, малых архитектурных форм требует проведение целенаправленных мероприятий комплексного, планомерного характера.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду и качество жизни населения. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием прилегающих территорий учреждения и организации, расположенные на территориях населенных пунктов.

Данные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы будет способствовать повышение комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации.**

2.1 Приоритетными направлениями реализации Программы благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения намеченных мероприятий.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённого пункта при принятии решения о благоустройстве объектов.

3. Реализация мероприятий по ремонту, содержанию и реконструкции систем уличного освещения осуществляется в соответствии с принципами энергоэффективности, рационального использования ресурсов и удовлетворения потребностей населения.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет.

Задачами программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства территорий.

2. Повышение уровня освещенности территорий.

3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий .

2.3. Ожидаемые результаты Программы:

Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования должны стать:

В количественном выражении:

- доведение до 90% доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

- доведение до 100% доли освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования.

В качественном выражении – удовлетворенность жителей уровнем благоустройства населенного пункта, качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

2.4. Сроки реализации Программы:2025-2027, без выделения на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2 к муниципальной программе

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств местного бюджета;

Общий объем финансирования программы из бюджета сельсовета составляет 580 тыс. руб. (приложение), в том числе по годам:

2025 год – 185 тыс. руб.;

2026 год – 195 тыс. руб.;

2027 год – 200 тыс. руб.;

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями Парфёновского сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Парфёновский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Анализ рисков реализации Программы**

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

2. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

**6.Методика**

**оценки эффективности муниципальной программы**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы ;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу ;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет**» на 2025 – 2027 годы**

Сведения об индикаторах

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед.  Изм. | Показатели по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 50 | 60 | 70 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 50 | 60 | 70 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 60 | 70 | 80 |

Приложение 2

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет**» на 2025 – 2027 годы**

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

Парфёновский сельсовет**» на 2025 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок  реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | Источни  ки финанси  рования | | | |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |  | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
|  | Цель : |  |  | 185 | 195 | 200 | 580 | Всего | | | |
|  | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Парфёновск |  |  |  |  |  |  | в том числе: | | | |
|  | Ий сельсовет |  |  | 185 | 195 | 200 | 580 | бюджет сельсовета | | | |
|  |  |  |  | - | - | - | - | внебюджет  ные  источники | | | |
|  | Задача 1. |  |  | 130 | 95 | 90 | 315 | Всего | | | |
|  | Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  | в том числе: | | | |
|  |  |  |  | 130 | 95 | 90 | 315 | бюджет сельсовета | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет  ные | | | |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  | 10 | 30 | 30 | 70 | | Всего | |
|  | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок , зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | м |  |  |  |  |  | | в том числе: | |
|  |  |  |  | 10 | 30 | 30 | 70 | | бюджет сельсовета | |
|  |  |  |  | - | - | - | - | | внебюджет  ные  источники | |
|  | Мероприятие 1.2.  Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях |  |  | 10 | 15 | 15 | 40 | | всего | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | 10 | 15 | 15 | 40 | | Бюдж сельсовета | |
|  | Мероприятие 1.3. |  |  | 10 | 40 | 40 | 90 | | Всего | |
|  | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | 10 | 40 | 40 | 90 | | Бюджет сельсовета | |
|  | Мероприятие 1.4. |  |  | 40 | 10 | 10 | 60 | | Всего | |  | |  |  | бюджет сельсовета |
|  | Содержание памятников воинской славы на территории 5 сел |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | 40 | 10 | 10 | 60 | бюджет сельсовета | |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджет-  ные  источники | |
|  | Задача 2 |  |  | 50 | 95 | 95 | 240 | Всего | |
|  | Освещение улиц и общественных территорий |  |  |  |  |  |  | в том числе: | |
|  |  |  |  | 50 | 95 | 95 | 240 | бюджет сельсовета | |
|  |  |  |  | - | - | - |  | внебюджет  ные  источники | |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  | 30 | 15 | 15 | 60 | Всего | |
|  | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 30 | 15 | 15 | 60 | Бюджет сельсовета | |
|  | Мероприятие 2.2. |  |  | 20 | 80 | 80 | 180 | всего | |
|  | Оплата потребляемой электроэнергии для нужд уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Задача 3  Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий |  |  | 3 | 5 | 15 | 23 | всего | |
| 3 | 5 | 15 | 23 | Бюджет сельсовета | |
|  |  |  |  |  | |
|  | Мероприятие 3.1. |  |  | 3 | 5 | 15 | 23 | всего | |
|  | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села и пр, салют, иллюминация). |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение 3

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет**» на 2025 – 2027 годы**

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет**» на 2025 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Всего финансовых затрат: | 185 | 195 | 200 | 580 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| местный бюджет | 185 | 195 | 200 | 580 |