ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- РЕШЕНИЕ

23.12.2024                                                                                                                     № 31

с. Топчиха

- О мерах, принимаемых Администрацией Топчихинского района, по строительству Топчихинской средней общеобразо-вательной школы № 2

Учитывая степень важности проблемы, связанной с острой необходимостью строительства Топчихинской средней общеобразовательной школы № 2, районный Совет депутатов посчитал нужным изучить ситуацию и принять дополнительные меры.

Имеющееся здание школы 1960 года постройки из шлака и кирпичный пристрой к нему от 1989 года не соответствуют современным требованиям. Спортивный зал не соответствует нормам СанПиНа. Отсутствует актовый зал. Столовая приспособлена, расположена в трёх кабинетах на 60 посадочных мест, при необходимости кормления до 100 человек в перемену. Занятия второй смены заканчиваются поздно в 19-00 часов. Воспитательную и иную школьную массовую работу возможно проводить только после 19-00 часов из-за отсутствия актового зала. Вход в школьную библиотеку, площадью 20 м2, только с улицы. Гардероб расчитан на 200 мест, в связи с чем обучающиеся начальных классов переодеваются в кабинетах. Учитывая степень износа здания, проведение капитального ремонта нецелесообразно.

Длительное время не выполняется Поручение Президента Российской Федерации в части обеспечения организации учебной деятельности в одну смену. Здание рассчитано на 360 учащихся, в связи с чем 584 ребенка обучаются в две смены.

В течение 2018-2020 годов Администрацией района доказывалась  важность и нужность строительства нового объекта на территории села. Благодаря поддержке Бессарабова Д.В., депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по поручению Губернатора Алтайского  края В.П. Томенко привязка проекта повторного применения школы на 550 учащихся, включена в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. АКГУП «Единый стройзаказчик» проведены предпроектные мероприятия. В течение 2021-2024 годов ООО «Проектный Институт «Алтайгражданпроект» осуществлял проектирование строительства школы. Стоимость проектных работ, включая госэкспертизу, составила 
12,7 млн. руб. за счет средств краевого бюджета.

Готовый проект строительства школы на 550 учащихся, стоимостью 1820,26 млн. руб., 06.06.2024 года получил положительное заключение 
КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».

В целях реализации проекта Администрацией Топчихинского района 17.07.2024 направлена заявка в Министерство образования и науки Алтайского края на включение объекта в государственную программу. Дополнительно 01.11.2024 направлено письмо в Министерство о поддержке заявки Топчихинского района. По информации Министерства образования и науки Алтайского края планировалось рассмотрение заявки совместно с Министерством экономического развития Алтайского  края,  Министерством финансов Алтайского края при корректировке краевой адресной инвестиционной программы (далее – КАИП) на 2025 год. КАИП на 2025 год утверждена 12.12.2024, вышеназванный объект не включен.

В целях принятия дополнительных мер, учитывая многочисленные обращения учащихся, родителей, педагогического коллектива школы, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, Топчихинский районный Совет депутатов решил:

1. Подтвердить высокую важность и необходимость строительства Топчихинской средней общеобразовательной школы № 2 в 2025 году.

2. Поддержать заявку Администрации Топчихинского района по включению строительства Топчихинской средней общеобразовательной школы № 2 на 550 учащихся в государственную программу на 2025 год.

3. Направить настоящее решение в Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство экономического развития Алтайского  края,  Министерство финансов Алтайского края.

4. Главе района проинформировать районный Совет депутатов о результатах в срок до 01.07.2025.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и вопросам местного самоуправления.

Председатель районного Совета депутатов                                         С.Н. Дудкина