|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  Топчихинского района  Алтайского края  ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ул. Куйбышева, 18, с. Топчиха. 659070,  Тел. 8(38552) 2-10-16,  т/факс 8(38552) 2-10-03  Email: it@toprayon.ru |  |  |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» по итогам 2024 года.**

Целью Программы является Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), внедрение инноваций в сфере информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и обеспечение защиты информации и персональных данных, обеспечение предоставления муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ для нужд муниципального управления.

Достижение этой цели возможно только на основе разработки и последующей реализации вновь разработанной Программы, представляющей собой концептуально и стратегически проработанную систему мероприятий, направленных на создание и развитие в районе единого информационного пространства и инфраструктуры современной информатизации.

Задачи Программы:

* модернизация и обслуживание парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ;
* совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
* обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ;
* повышение квалификации специалистов в области ИКТ, защиты информации.

Программой предусмотрена реализация 5-х мероприятий. По итогам 2024 года, все необходимые мероприятия успешно выполнены.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» по итогу 2024 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
   1. Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест

S1=50/55\*100%=90,90%;

* 1. Количество рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных

S2=86/91\*100%=94,5%;

* 1. Среднее значение количества посетителей в день официального сайта

S3=320/300\*100%=106,66% (100%);

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S4=95/96\*100%=98,95%;

* 1. Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения

S5=1/1\*100%=100%;

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel=1/5\*(90,90+94,5+100+98,95+100) =96,87%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов, тыс. руб.;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года, тыс. руб.

**Fin=1027,64/1139\*100=90,22%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году** | **Результат выполнения в 2024 году:**  **«1» - выполнено;**  **«0» - не выполнено** |
| 1 | Приобретение персональных компьютеров (серверов), оргтехники, комплектующих и расходных материалов, специального оборудования, оборудования инженерной инфраструктуры. Заправка и ремонт картриджей. Техническое сопровождение | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, персональных данных. Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие локальной сети, обеспечение доступа в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |
| 5 | Участие в курсах повышения квалификации, иных обучающих меропритиях | 0 (не требовалось в 2024) |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=4/4\*0,9\*100=90%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**О = 96,87\*0,5 +90,22\*0,25 +90\*0,25=93,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со высоким уровнем эффективности 93,5% (от 90%).***

Исполняющий обязанности начальника

отдела информатизации Администрации района А.С. Белоцерковский

(38552)2-10-80