**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2024 года**

Целью муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»(далее - Программа) является: обеспечение безопасности дорожного движения и снижения уровня смертности, в том числе детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- формирование законопослушного поведения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств;

- повышение качества улично-дорожной сети.

Всего на реализацию Программы за 2024 год израсходовано 26 978,1 тыс. руб. из них средства КБ – 5 575,0 тыс. руб., РБ –21 403,1 тыс. руб.

|  |
| --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2024 года** |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | ФактFi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»** |
| Число лиц, погибших в ДТП | человек | 3 | 6 | 50 |
| Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 1 | 100 |
| Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 14,1 | 33,1 | 42,6 |
| Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств  | 3,7 | 7,5 | 49,3 |
| Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 30 | 17 | 100 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2024 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле

 **m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si),**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) \*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Число лиц. погибших в ДТП (человек):

**S1 = (3/6)\*100 = 50%** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S2) Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

**S2 = (2/1)\*100% = 100%** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S3) Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения):

**S3 = (14,1/33,1)\*100% = 42,6%** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S4) Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

**S4 = (3,7/7,5)\*100% = 49,3%** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S5) Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших):

**S5 = (30/17)\*100% = 176,5% (100%)** (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений).

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(50+100+42,6+49,3+100) = 68,38 %**

 **i=1**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 26978,1/27048,1\*100% =99,74%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2024 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2024 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2024 году (да/нет) |
| 1 | Проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | да | да |
| 2 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | да | нет |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | да | да |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов в с.Топчиха | да | нет |
| 5 | Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения | да | да |
| 6 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, тротуаров | да | да |
| 7 | Ремонт внутрипоселенческих дорог (ППМИ) с. Топчиха, ул. Титова | да | да |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Комарова с. Топчиха | да | да |
| 9 | Техническая паспортизация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | да | да |

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%,**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 7/9\*0,9\*100% = 70%**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,**

**O = (68,38 х 0,5 + 99,74 х 0,25 + 70 х 0,25) = 34,19+24,94+17,5= 76,63 %** (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

***ВЫВОД: в 2024 году муниципальная программа* «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» *реализована со средним уровнем эффективности (от 50% до 90%).***

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи А.А. Путилина

ДАТА: 15.02.2025