Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет» на 2023- 2025 годы

##### Отчетный период 2024 год

##### За отчетный период 2024 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет » на 2023 - 2025 годы было направлено из бюджета сельсовета 330440 рублей, при плановом показателе 352216 рублей.

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Ключевский сельсовет

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий; организация и содержание мест захоронения

Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2024 года проводились мероприятия по благоустройству территории сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (план) | 2024 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 90 | 40 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 80 | 80 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 80 | 70 |

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =40/90*100%=44,4%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =80/80*100%=100

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =70/80*100%=87,5

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )*(44,4+100+87,5)= 77,3%

i=1

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 330440 /352216*100% = 93,8%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году: «1» - профинансировано «0» - не профинансировано |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 4 | Содержание мест захоронения ,памятника, прочие мероприятия по благоустройству | 1 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Оплата потребителей электроэнергии для нужд уличного освещения | 1 |

Mer  =  Mf  / Mp x kl x 100%=6/6 x 0,9 x 100%=90%

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=77,3 х 0,5+93,8 х 0,25 + 90 х 0,25 =84,6 %

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 84,6 % (от 50% до 90%).

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                        Д.С. Савичев