Информация о выполнении адресной инвестиционной программы

муниципального образования Топчихинский район за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, мероприятий, объектов |  Сумма финанси-рования из районного бюджета тыс. рублей (ПЛАН) | Освоено финансовых средств из районного бюджета, тыс. руб.(ФАКТ) | Примечание |
| **Раздел 1. ОБРАЗОВАНИЕ** |
| 1.1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт кровли здания детского сада «Ласточка» с.Чистюнька - филиала МКДОУ детский сад «Берёзка» с. Фунтики, расположенного по адресу: с.Чистюнька, ул. Советская, д. 39 |  378,62 | 378,62 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 08.12.2023 № 437-р  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт кровли здания детского сада «Берёзка» с. Володарка - филиала МКДОУ детский сад «Берёзка» с.Фунтики,расположенного по адресу с. Володарка, ул. Володарского,6 |  3995,64 | 3995,64 | софинансирование в рамках государственных программ не проводилось  |
| **Раздел 2. КУЛЬТУРА** |
| 2.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адресу: с. Топчиха, пер. Горького, д.16 |  1532,66 | 1532,655 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 08.12.2023 № 437-р  |
| **Раздел 3. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** |
| 3.1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»  |
| 3.1.1. | Выплата социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 500,0 | 500,0 | софинансирование подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае ГП ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»  |
| Раздел 4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 4.1. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»  |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Топчиха, ул.Пролетарская,44 | 45,01 | 43,7 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 11.01.2024 № 5-р |
| 4.1.2. | Модернизация и ремонт водопроводных сетей в с. Топчиха, ул. Титова | 1734,8 | 1490,281 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 11.01.2024 № 5-р |
| 4.1.3. | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Белояровка | 63,62 | 54,94 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 11.01.2024 № 5-р |
| 4.1.4. | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Сидоровка | 94,76 | 68,59 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 11.01.2024 № 5-р |
| 4.1.5. | Капитальный ремонт объекта: «Восстановление сетей наружного водопровода от центральной магистрали до жилых домов с. Парфёново Топчихинского района Алтайского края» | 21921,7 | 213,477 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 11.01.2024 № 5-р |
| 4.1.6. | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 5452,2 | 276,9 | софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| 4.1.7. | Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Партизанская в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 1333,3 | 655,181 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 05.03.2024 № 107-р |
| **Раздел 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** |
| 5.1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт кровли здания МКОУ Топчихинская СОШ № 2, расположенного по адресу: с. Топчиха, ул. Партизанская, д.42 | 733,78 | 733,78 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского увккрая от 08.12.2023 № 437-р |
| **Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО** |
| 6.1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» |
| 6.1.1. | Благоустройство кладбища в с.Белояровка Белояровского сельсовета Топчихинского района | 963,7 | 963,7 | софинансирование в проектах развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |
| **Раздел 7. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** |
| 7.1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» |
| 7.1.1. | Капитальный ремонт здания по адресу: с. Топчиха, ул. Военный городок, д.24, пом.10 (разработка ПСД, СМР и т.п.) |  5366,44 | 14327,09 | софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| Раздел 8. НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  |
| 8.1. | Капитальный ремонт здания расположенного по адресу с. Песчаное, ул. Молодёжная, д.10, находящегося в муниципальной собственности, предоставленного в безвозмездное пользование КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ» под размещение ФАП | 822,86 | 822,86 | софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| 8.2. | Ремонт здания котельной, находящегося в муниципальной собственности, по адресу с. Топчиха, ул. Коммунальная, 2/4 | 288,25 | 288,5 | софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| 9.1. | ***Дополнительно реализованы мероприятия:*** |
| 9.1.1. | Обустройство спортивной детской площадки, c. Ракиты | 244,406 | 244,406 | софинансирование по реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанные на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |
| 9.1.2. | Обустройство детской спортивной площадки, с. Топчиха | 1100,0 | 1372,197 |
| 9.1.3. | Благоустройство парка, с. Фунтики | 596,433 | 596,433 |
| 9.1.4. | Благоустройство территории сельского парка в с. Фунтики, 2 очередь | 30,303 | 30,303 | софинансированиераспоряжениеПравительства Алтайского края от 15.01.2024 № 12-р |

Информация подготовлена председателем комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района Фатеевой Ларисой Александровной на основе предоставленных данных от ответственных структурных подразделений о фактическом финансировании /24.01.2025