**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2023 № 426

**с. Топчиха**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихин-ского района» |

В целях применения информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Топчихинского района для эффективного осуществления органами местного самоуправления своих полномочий, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», руководствуясь [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DC6C8833CC700D106692F2C815F3E979500BB2B7D00DFF2A88085877DF2C4gFY4I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Топчихинского района Алтайского края от 29.09.2022 № 467, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района».
2. Признать утратившими силу с 01.01.2024 следующие постановления Администрации района:

- от 14.11.2018 № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы;

- от 23.03.2020 № 123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы»;

- от 10.10.2022 № 514 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы».

1. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (общие вопросы) - управляющего делами.

Глава района Д.С. Тренькаев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации района  от 11.09.2023 № 426\_\_\_\_. |  |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел информатизации Администрации Топчихинского района |
| Соисполнители Программы | Руководители структурных подразделений Администрации Топчихинского района |
| Участники Программы | Администрация района и её структурные подразделения, Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), внедрение инноваций в сфере информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и обеспечение защиты информации и персональных данных, обеспечение предоставления муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ для нужд муниципального управления |
| Задачи Программы | 1. Модернизация и обслуживание парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ.  2. Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.  3. Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.  4. Повышение квалификации специалистов в области ИКТ, защиты информации. |
| Индикаторы и показатели Программы | 1. Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением в общем количестве рабочих мест;  2. Количество рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных;  3. Среднее значение количества посетителей в день официального интернет-сайта муниципального образования Топчихинский район (далее – официальный сайт);  4. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде;  5. Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иное обучение. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2024 года по 2028 год включительно.  Этапы реализации Программы отсутствуют. |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 4750 тыс. руб., из них:  средства федерального бюджета: 0 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 тыс. руб.,  2025 год - 0 тыс. руб.,  2026 год - 0 тыс. руб.,  2027 год - 0 тыс. руб.,  2028 год - 0 тыс. руб.,  средства краевого бюджета: 0 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 тыс. руб.,  2025 год - 0 тыс. руб.,  2026 год - 0 тыс. руб.,  2027 год - 0 тыс. руб.,  2028 год - 0 тыс. руб.,  средства районного бюджета: 4750 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год – 1068,3 тыс. руб.,  2025 год - 1048 тыс. руб.,  2026 год - 1048 тыс. руб.,  2027 год - 1028 тыс. руб.,  2028 год - 1028 тыс. руб.,  средства внебюджетных источников: 0 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 тыс. руб.,  2025 год - 0 тыс. руб.,  2026 год - 0 тыс. руб.,  2027 год - 0 тыс. руб.,  2028 год - 0 тыс. руб.  Объемы финансирования уточняются ежегодно в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.  Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К концу 2028 года:  1. Увеличение доли обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением в общем количестве рабочих мест - не менее 90 %;  2. Сохранение количества рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных – 91 ед.;  3. Увеличение среднего значения количества посетителей в день официального сайта – до 400 посещений;  4. Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде – до 98 %;  5. Сохранение количества специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения – не менее 1. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Информатизация, как процесс внедрения, модернизации ИКТ в деятельности ОМСУ, играет важную роль в социально-экономическом развитии района, муниципальном управлении. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме невозможно без инструментов по обмену данными между всеми участниками исполнения муниципальной услуги.

Переход на электронный документооборот, межведомственное электронное взаимодействие, работа во множестве государственных информационных систем, повышенные современные риски и угрозы в защите персональных данных стало спецификой деятельности сотрудников ОМСУ.

В этих условиях для осуществления наиболее эффективного управления и взаимодействия предъявляются повышенные требования к надежности всех технических, телекоммуникационных средств, информационных систем к их отлаженной и бесперебойной работе в ОМСУ. Для повышения эффективности работы необходимо постоянное обновление и модернизация уже построенных информационных систем и сервисов.

Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам через официальный сайт либо прочие системы электронного взаимодействия, развивать сферу компьютерных, телекоммуникационных технологий и услуг.

В ОМСУ всего 94 единицы компьютерной техники, 45 единиц техники для печати, 91 рабочее место оборудовано специализированным программным обеспечением для работы с информацией и персональными данными, подключением к высокоскоростной сети Интернет, 3 высокопроизводительных сервера с установленным набором программных комплексов. Потенциал и ресурс компьютерной техники, офисной техники для печати, устройств передачи данных в локальной сети установлен из расчета срока эксплуатации от 3 до 5 лет. В ходе эксплуатации оборудования потребуется ремонт или полная замена устройств.

В рамках предыдущей программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы выполнены все поставленные задачи, в том числе запущено в эксплуатацию серверное оборудование, которое позволило:

1. обновить программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» для всех структурных подразделений ОМСУ (выделенный сервер базы данных 1С на языке PostgreSQL с автоматическим копированием резервных копий каждой информационной базы, необходим для всех новых версий конфигураций бухгалтерии 1С);
2. обновить технический порядок в IP службах и сервисах локальной сети, благодаря использованию технологии Гипервизора KVM (Kernel-based Virtual Machine);
3. разместить программное обеспечение АСУПД «Тула» «Компенсация расходов по тарифам выше максимально допустимых»;
4. разместить программное обеспечение «Аренда и управление недвижимостью для «Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 2.0» для работы комитета по управлению муниципальным имуществом (аренда, имущественные отношения, бухгалтерия);
5. разместить программное обеспечение «Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0» (для предприятия МУП Чистая Топчиха);
6. разместить специализированное «Open Source» программное обеспечение, для размещения сайтов, веб приложений на сервере района с публикацией в сети Интернет:
   * размещен текущий сайт top-rayon.ru;
   * выделено место под новый сайт toprayon.ru;
   * размещено веб приложение pmpk.toprayon.ru (для комитета по образованию);
   * размещен сайт molodoi.toprayon.ru (Топчихинский район - территория молодых);
   * размещен сайт sport.toprayon.ru (МКУ ДО «Спортивная школа Топчихинского района»).
   * размещен виртуальный роутер CHR Mikrotik, который позволил организовать VPN подключения для администраций сельсоветов (ГИС ЕИС, ПГС Администратор и прочие VPN сервисы в связке с Минцифры Алтайского края);
7. разместить в локальной сети сервис «Консультант-плюс» (более 120 гигабайт данных по всем НПА РФ);
8. разместить надежный сервис по хранению файлов на «сетевом диске» с авторизацией пользователей и защитой от случайного удаления файлов, дополнительно обеспечена возможность использования персональных «сетевых папок» пользователя для хранения всех рабочих файлов сотрудника.

Осуществлено документирование всех необходимых настроек IP сервисов в приложении OneNote (электронная записная книжка).

Производится ежегодная оплата услуги продления аренды доменных имен – «top-rayon.ru», и новое доменное имя «toprayon.ru».

Открыта проблема разработки нового веб сайта. Планируется ее решение без привлечения сторонних разработчиков и дополнительного финансирования, чтобы в полной мере реализовать все требуемые функции нового сайта.

Необходимо заменить презентационное видео и аудио оборудование в зале конференций.

В серверную комнату требуется профессиональная серверная стойка, а также плановое и постепенное обновление серверного оборудования на новое с поддержкой ECC памяти (автоматический контроль коррекции ошибок). Потребуется замена источника бесперебойного питания.

Учитывая потенциальный экономический рост района в будущем, удобство работы с цифровыми схематическими и картографическими данными, формируется потребность нового направления в области 3D проектирования различных инженерных схем района и населенных пунктов, а также концептуальное проектирование социальных, архитектурных, стратегических инвестиционных проектов с последующей качественной визуализацией презентаций, которые позволят привлечь инвестиции в Топчихинский район. В целях экономии средств на оборудование и программное обеспечение, необходимо предусмотреть наличие одного сервера с аппаратным ускорением 3D графики.

В процессе развития информационных технологий повышается роль информационной безопасности и комплексной защиты информации и персональных данных. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» все информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, должны соответствовать требованиям, утвержденными действующими нормативно-правовыми актами. Для этого необходимо применение комплекса мер по защите информации, таких как осуществление организационных мероприятий, внедрение, модернизация программно-аппаратных комплексов защиты информации, предотвращение несанкционированного доступа и утечки конфиденциальной информации.

Кроме того, важным является постоянное обучение, повышение квалификации ответственных лиц за развитие ИКТ в ОМСУ.

Решение этих задач возможно только на основе разработки и последующей реализации вновь разработанной Программы, представляющей собой концептуально и стратегически проработанную систему мероприятий, направленных на создание и развитие в районе единого информационного пространства и инфраструктуры современной информатизации.

1. **Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации**

**2.1 Приоритетные направления реализации Программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере информатизации сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных актах:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5DBBB1BC22808E40661ACE96E5236AF6FADE6D4A3C21C0E31CD573254970Z8I) от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5DBBB1BC22808E40661ACE96E5236AF6FADE6D4A3C21C0E31CD573254970Z8I) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5DBABEBD23818E40661ACE96E5236AF6E8DE35463C29DCE31CC025740F5D93BF0DC87F1776C6CB3272Z5I) от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5DBABEBD23818E40661ACE96E5236AF6E8DE35463C29DCE31CC025740F5D93BF0DC87F1776C6CB3272Z5I) от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5DBABEBD23818E40661ACE96E5236AF6E8DE35463C29DCE31CC025740F5D93BF0DC87F1776C6CB3272Z5I) от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

[Указ](consultantplus://offline/ref=B0FC5D32A43DA1D8393C14FDD5B37A6C03ADA81CC683DE334DCD36D770678E8E9DC73C7370A416FB50C6AA8D09P43EI) Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

государственная [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495295&dst=100025)а Российской Федерации «Информационное общество», утвержденная [постановление](consultantplus://offline/ref=B0FC5D32A43DA1D8393C14FDD5B37A6C02A8AC1BC989DE334DCD36D770678E8E9DC73C7370A416FB50C6AA8D09P43EI)м Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;

национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;

[постановление](consultantplus://offline/ref=B0FC5D32A43DA1D8393C14FDD5B37A6C02A8AC1BC989DE334DCD36D770678E8E9DC73C7370A416FB50C6AA8D09P43EI) Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=B0FC5D32A43DA1D8393C14FDD5B37A6C02A8AC1BC989DE334DCD36D770678E8E9DC73C7370A416FB50C6AA8D09P43EI) Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=B0FC5D32A43DA1D8393C14FDD5B37A6C02A8AC1BC989DE334DCD36D770678E8E9DC73C7370A416FB50C6AA8D09P43EI) Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

При формировании настоящего программного документа учитывались также положения нормативных актов органов местного самоуправления, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе [Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район на период до 2035 года](http://www.top-rayon.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2035.uid6_.1609150419.doc), утвержденная решением районного Совета депутатов от 25.12.2020 № 32, План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года.

Приоритетными направлениями настоящей Программы являются:

- повышение уровня обеспеченности современными техническими средствами и программным обеспечением специалистов Администрации района, ее структурных подразделений, администраций сельских поселений района;

- работа по повышению эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ, обеспечению открытости доступа к информации о деятельности ОМСУ, в частности, модернизация и развитие официального сайта;

- модернизация технических средств для организации электронного межведомственного взаимодействия, предоставления муниципальных услуг;

- оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ в муниципальном управлении;

- повышение квалификации специалистов в сфере ИКТ, защиты информации является необходимым условием перехода на инновационный путь развития.

**2.2 Цели и задачи Программы**

Целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ, внедрение инноваций в сфере информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и обеспечение защиты информации и персональных данных, обеспечение предоставления муниципальных услуг с использованием современных ИКТ, оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ для нужд муниципального управления.

Задачи Программы:

1. Модернизация и обслуживание парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ.

2. Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.

3. Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.

4. Повышение квалификации специалистов в области ИКТ, защиты информации.

**2.3 Индикаторы и конечные результаты реализации Программы**

Для оценки степени достижения конечных результатов реализации Программы применяются следующие индикаторы (показатели):

доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест;

количество рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных;

среднее значение количества посетителей в день официального сайта;

доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде;

количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иное обучение.

В результате реализации Программы основными ожидаемыми результатами к концу 2028 года являются:

увеличение доли обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением в общем количестве рабочих мест - не менее 90 %;

сохранение количества рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных – 91 ед.;

увеличение среднего значения количества посетителей в день официального сайта – до 400 посещений;

увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде – до 98 %;

сохранение количества специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения – не менее 1.

Значения перечисленных индикаторов приведены в Приложении 1 к Программе.

**2.4 Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2024 года по 2028 год включительно. Этапы реализации Программы отсутствуют.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на модернизацию и развитие в Топчихинском районе единого информационного пространства и информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ, а также повышение качества управления социально-экономическим развитием района, предоставления муниципальных услуг, обеспечения гласности о деятельности ОМСУ посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Это позволит ОМСУ проводить единую информационную политику, скоординировать действия структурных подразделений Администрации района, оптимизировать расходы, более тесно сотрудничать с населением, бизнесом, организациями для достижения социально значимых результатов в ходе реализации стратегии социально-экономического развития района.

Перечень мероприятий Программы прилагается (Приложение 2).

1. **Общий объём финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

Объем финансирования Программы составляет 4750 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (далее – ФБ): 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 0 тыс. руб.,

2025 год - 0 тыс. руб.,

2026 год - 0 тыс. руб.,

2027 год - 0 тыс. руб.,

2028 год - 0 тыс. руб.,

средства краевого бюджета (далее – КБ): 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 0 тыс. руб.,

2025 год - 0 тыс. руб.,

2026 год - 0 тыс. руб.,

2027 год - 0 тыс. руб.,

2028 год - 0 тыс. руб.,

средства районного бюджета (далее – РБ): 4750 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 1068,3 тыс. руб.,

2025 год - 1048 тыс. руб.,

2026 год - 1048 тыс. руб.,

2027 год - 1028 тыс. руб.,

2028 год - 1028 тыс. руб.,

средства внебюджетных источников (далее – ВИ): 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 0 тыс. руб.,

2025 год - 0 тыс. руб.,

2026 год - 0 тыс. руб.,

2027 год - 0 тыс. руб.,

2028 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы с распределением по годам и источникам финансирования приведены в Приложении 3 к Программе.

1. **Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2) риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет районного бюджета, так и бюджетов поселений. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации Программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

Наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**6.** **Механизм реализации Программы**

Ответственный исполнитель (отдел информатизации Администрации района) организует контроль и оперативное управление реализацией утвержденной Программы, включая координацию деятельности участников программных мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы ответственному исполнителю до 10 числа следующего за отчётным кварталом.

Ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками Программы, заполняет форму мониторинга реализации Программы и направляет его в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района.

Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района, а также размещается на официальном сайте.

Приложение 1

к муниципальной программе «Информатизация

органов местного самоуправления Топчихинского района»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | |
| Год  предшествующий году разработки муниципальной  программы (факт) | Год разработки  муниципальной  программы  (оценка) | Реализация муниципальной программы | | | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля обеспеченности рабочих мест ОМСУ современными техническими средствами и программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест | % | 27 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 2. | Количество рабочих мест ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки и защиты информации и персональных данных | ед. | 61 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 3. | Среднее значение количества посетителей в день официального сайта | шт. | 240 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| 4. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 |
| 5. | Количество специалистов в области ИКТ, защиты информации, прошедших повышение квалификации, иного обучения | чел. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Информатизация

органов местного самоуправления Топчихинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | Источники финансиро-вания |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **ЦЕЛЬ:**  **Формирование современной информационно-технологи-ческой инфраструктуры ОМСУ, внедрение иннова-ций в сфере информацион-ных технологий, обеспечение информационной безопас-ности и обеспечение защиты информации и персональ-ных данных, обеспечение предоставления муници-пальных услуг с использова-нием современных ИКТ, оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ для нужд муниципального управления** | 2024 - 2028 |  | **1068,3** | **1048** | **1048** | **1028** | **1028** | **5220,3** | **всего по Программе** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **ФБ** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **КБ** |
| **1068,3** | **1048** | **1048** | **1028** | **1028** | **5220,3** | **РБ** |
|  |  |  |  |  |  | **ВИ** |
| 2. | **ЗАДАЧА 1.1.**  **Модернизация и обслужи-вание парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ** | 2024 - 2028 |  | **593,3** | **620** | **610** | **600** | **600** | **3023,3** | **всего** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **ФБ** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **КБ** |
| **593,3** | **620** | **610** | **600** | **600** | **3023,3** | **РБ** |
| - | - | - | - | - | - | **ВИ** |
| 3. | *Мероприятие 1.1.1.*  Приобретение персональных компьютеров (серверов), оргтехники, комплектующих и расходных материалов, специального оборудования, оборудования инженерной инфраструктуры. Заправка и ремонт картриджей. Техническое сопровождение | 2024 - 2028 | Администрация района | 263,3 | 220 | 210 | 300 | 300 | 1293,3 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 263,3 | 220 | 210 | 300 | 300 | 1293,3 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 300 | 350 | 350 | 250 | 250 | 1500 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 300 | 350 | 350 | 250 | 250 | 1500 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 230 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 230 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 4. | **ЗАДАЧА 1.2.**  **Совершенствование систем защиты информации и персональных данных** | 2024 - 2028 |  | **367** | **320** | **320** | **320** | **320** | **1647** | **всего** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **ФБ** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **КБ** |
| **367** | **320** | **320** | **320** | **320** | **1647** | **РБ** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **ВИ** |
| 5. | *Мероприятие 1.2.1.*  Проведение мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, персональных данных. Получение неисключительных прав на программное обеспечение. | 2024 - 2028 | Администрация района | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 77 | 30 | 30 | 30 | 30 | 197 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 77 | 30 | 30 | 30 | 30 | 197 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 6. | **ЗАДАЧА 1.3.**  **Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ** | 2024 - 2028 |  | **108** | **108** | **108** | **108** | **108** | **540** | **всего** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **ФБ** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **КБ** |
| **108** | **108** | **108** | **108** | **108** | **540** | **РБ** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **ВИ** |
| 7. | *Мероприятие 1.3.1.*  Развитие локальной сети, обеспечение доступа в сеть Интернет. | 2024 - 2028 | Администрация района | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 8. | *Мероприятие 1.3.2.*  Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 2024 – 2028 | Администрация района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 9. | **ЗАДАЧА 1.4.**  **Повышение квалификации специалистов в области ИКТ, защиты информации** | 2024 - 2028 |  | **0** | **0** | **10** | **0** | **0** | **10** | **всего** |
| - | - | - | - | - | - | **ФБ** |
| - | - | - | - | - | - | **КБ** |
| **0** | **0** | **10** | **0** | **0** | **10** | **РБ** |
| - | - | - | - | - | - | **ВИ** |
| 10. | *Мероприятие 1.4.1.*  Участие в курсах повышения квалификации, иных обучающих мероприятиях | по отдельному плану | Администрация района | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | всего |
| - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | КБ |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | ВИ |

Приложение 3

к муниципальной программе «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 1068,3 | 1048 | 1048 | 1028 | 1028 | 5220,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета  (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета  (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из районного бюджета | 1068,3 | 1048 | 1048 | 1028 | 1028 | 5220,3 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |