АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2025                                                                                                                     № 2

п. Кировский

# Об      организации   и   проведении

мероприятий   по  предупреждению

и       ликвидации       чрезвычайных

ситуаций     в     период    весеннего

половодья 2025  года

# В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь Уставом муниципального образования Кировский сельсовет,   п о с т а н о в л я ю:

# 1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года (прилагается).

2. Администрации сельсовета:

- провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, с утверждением плана противопаводковых мероприятий и назначением ответственных лиц за безопасный пропуск паводковых вод;

- проведение необходимых работ по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод.

3. Рекомендовать руководителям ОАО «Раздольное» организовать очистку дорог внутри села до 25 марта 2025 года, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций.

4. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску талых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 16 марта 2025 года.

5. Рекомендовать депутатам, Совету ветеранов  вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод.

6. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населёнными пунктами.

7. Снять с контроля как выполненное и признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 05.03.2024 № 2 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года».

8. Заместителю главы Администрации сельсовета информировать об исполнении  настоящего постановления  в июне и октябре 2025 года.

9. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

ИП главы Администрации сельсовета                                              Д.Ю. Горбачев

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от 03.03.2025 № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2025 года

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года. | 10.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем. | 10.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 3. | Организовать очистку водостоков. | до 17.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ОАО «Раздольное» (по согласованию) |
| 4. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям. | до 17.03. | Морозов Ю.А. (по согласованию) |
| 5. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство. | до 16.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ОАО «Раздольное» (по согласованию) |
| 6. | Организовать полную очистку дорог. | до 25.03. | ОАО «Раздольное» (по согласованию) |
| 7. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химических реактивов для надёжного функционирования водопроводных скважин. Провести ревизии запорной арматуры, водопроводных колодцев для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Провести мероприятия по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. | 01.04. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, |
| 8. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод. | до 17.03. | Горбачев Д.Ю. депутаты ССД (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 9. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям. | до 15.03. | ОАО «Раздольное» (по согласованию) |
| 10. | Вести разъяснительную работу с населением сельсовета о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод. | Постоянно на время паводка | Горбачев Д.Ю. |
| 11 | Провести проверку ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод с составлением акта о готовности | Постоянно на время паводка | Горбачев Д.Ю. |
| 12 | Привести ГТС в технически исправное состояние, обеспечивающие их устойчивое функционирование в паводковый период | Постоянно на время паводка | Горбачев Д.Ю. ОАО «Раздольное» (по согласованию) |
| 13 | Организовать постоянный контроль за состоянием ГТС | Постоянно на время паводка | Горбачев Д.Ю. ОАО «Раздольное» (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить готовность резервов финансовых средств и мат. Ресурсов, на случай устранения последствий возможных аварийных ситуаций | Постоянно на время паводка | Горбачев Д.Ю. |
| 15 | Обеспечить беспрепятственного подъезда к ГТС | Постоянно | Администрация сельсовета |
| 16 | Организовать мероприятия по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог, ревизии запорной арматуры, расчистку входных и выходных оголовков водосбросных сооружений, ледозащитных сооружений, опорожнению емкости прудов и водохранилищ, расположенных на реках, до безопасного уровня при их сезонном заполнении | Постоянно на время паводка | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ОАО «Раздольное» (по согласованию) |

Приложение

к постановлению

сельсовета от 03.03.2025 № 2

СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2025 года на территории муниципального образования Кировский  сельсовет

Горбачев Дмитрий Юрьевич        ИП главы Администрации сельсовета,

председатель комиссии;

Мягких Сергей Васильевич                  Главный инженер ОАО» Раздольное».

( согласованию)

Пищурин Василий Олегович               фельдшер  Кировской врачебной

амбулаторией ( по согласованию)

Члены комиссии:

1. Морозов Юрий Александрович       директор МКОУ «Кировская СОШ»

2. Попов Алексей Владимирович -           временно безработный

(по согласованию)

3. Смагин Константин Владимирович	   Зав. складом ОАО « Раздольное»

( по согласованию)