АДМИНИСТРАЦИЯ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2025                                                                                                                   №  6

с. Сидоровка

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы

В целях актуализации муниципальной программы, руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  Сидоровский сельсовета Топчихинского района Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации сельсовета от 02.12.2022 № 42, Уставом муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации сельсовета от 14.10.2022 № 29, следующие изменения:

1.1. Изложить позицию паспорта программы «Объемы финансирования программы» в следующей редакции:

| «Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1310,4 тыс. руб. в том числе : 2023 год- 226,9 тыс.руб. 2024 год- 192,5 тыс.руб. 2025год- 297,0 тыс.руб. 2026 год- 297,0 тыс.руб. 2027 год- 297,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Сидоровский сельсовет на очередной финансовый год.»; |
| --- | --- |

1.2. Изложить раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Сидоровского сельсовет на очередной финансовый год и плановый период.

«Общий объем финансирования программы из средства местного бюджета составляет  1310,4 тыс. рублей, в том числе:

2023 год- 226,9  тыс.руб.

2024 год- 192,5  тыс.руб.

2025год- 297,00 тыс.руб.

2026 год- 297,00тыс.руб.

2027 год- 297,00 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями Сидоровского сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Сидоровский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы с распределением по годам и источникам финансирования приведены в Приложении 3.»;

1.3. Изложить Приложение 2 к программе в новой редакции (Приложение 1);

1.4. Изложить Приложение 3 к программе в новой редакции (Приложение 2);

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                  А.А. Жуйкова

Приложение 1 к постановлению

Администрации района от  12.03.2025

№ 6

«Приложение 2

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027

годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района

Алтайского края на 2023-2027 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации |  | Участники программы | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Источник финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 2023-2027 |  | Администрация сельсовета | 110,40 | 105,6 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 678,0 | Бюджет сельсовета |
|  | Мероприятие 1.1. Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, кладбища) в т.ч. приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов. | 2023-2027 |  | Администрация сельсовета, по согласованию: Сидоровская СОШ - филиал МКОУ Топчихинская СОШ № 1 имени героя России Д. Ерофеева; Сидоровский сельский Дом культуры; самодеятельные общественные организации | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Бюджет сельсовета |
|  | Мероприятие 1.2. Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 2023-2027 |  | Администрация сельсовета, по согласованию: Сидоровская СОШ - филиал МКОУ Топчихинская СОШ № 1 имени героя России Д. Ерофеева МКОУ ; Сидоровский сельский Дом культуры; самодеятельные общественные организации | 84,40 | 79,6 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 548,0 | Бюджет сельсовета |
|  | Мероприятие 1.3. Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 2023-2027 |  | Администрация сельсовета | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | Бюджет сельсовета |
|  | Мероприятие 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2023-2027 |  | Администрация сельсовета | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Бюджет сельсовета |
|  | Задача 2 Повышение уровня освещенности территорий | 2023-2027 |  |  | 108,5 | 78,9 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 592,40 | Бюджет сельсовета |
|  | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 2023-2027 | Администрация сельсовета |  | 108,5 | 78,9 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 592,40 |  |
|  | Задача 3 Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | 2023-2027 | Администрация сельсовета |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |  |
|  | Мероприятие 3.1. Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр. салют, иллюминация) | 2023-2027 | Администрация сельсовета |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |  |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации сельсовета

От  12.03. 2025 № 6

Приложение 3

муниципальной Программы «Благоустройство территории  муниципального образовании Сидоровский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края»  на  2023- 2027 годы

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы «Благоустройство территории  муниципального образования  Сидоровский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края»  на  2023- 2027 годы

| Источники и направления расходования | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат: | 226,90 | 192,5 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 1310,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 226,90 | 192,5 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 1310,4 |

»