АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2025                                                                                                               № 3

с. Белояровка

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением сельского Совета депутатов от 26.12.2024 № 28 «О бюджете муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,  руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Белояровского сельсовета от 12.12.2022 № 43( в ред. от 03.03.2025 № 2), Уставом муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации сельсовета от 03.11.2022 № 34, следующие изменения:

1.1. Изложить позицию паспорта программы «Объемы и источники финансирования по годам» в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования по годам | Общий объем финансирования по Программе –6170,648 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет: 2023 – 1300,0 тыс.руб.; 2024 - 1248,3 тыс. руб.; 2025 – 0 тыс. руб. 2026 – 0 тыс. руб. 2027 – 0 тыс. руб. бюджет сельсовета: 2023 – 787,365 тыс. руб.; 2024 – 1324,8 тыс.руб.; 2025 –300,6 тыс. руб. 2026 –300,6 тыс. руб. 2027 – 300,6 тыс. руб. внебюджетные источники: 2023 – 208,383 тыс.руб.; 2024 - 400 тыс.руб.; 2025 – 0 тыс. руб. 2026 – 0 тыс. руб. 2027 – 0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решением сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Белояровский сельсовет на очередной финансовый год и плановый период». |
| --- | --- |

1.2. Изложить Приложение № 2 к программе в новой редакции (Приложение № 1);

1.3. Изложить Приложение № 3 к программе в новой редакции (Приложение № 2).

1.4 Изложить Приложение № 4 к программе в новой редакции (Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                              Е.А. Ремпель

Приложение № 1 к постановлению

Администрации сельсовета от 03.11.2022 № 34

Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2027 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализации |  | Участники программы | Сумма расходов, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Белояровский сельсовет. | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления заинтересованные лица* |  | 2295,748 | 2973,1 |  | 300,6 | 300,6 | 300,6 | 6170,648 | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1300,0 | 1248,3 |  | - | - | - | 2548,3 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 787,365 | 1324,8 |  | 300,6 | 300,6 | 300,6 | 3013,965 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | 208,383 | 400,00 |  | - | - | - | 608.383 | внебюджетные источники |
| 2. | Мероприятие 1.1: Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т. ч. приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  | 177,3 | 184,2 |  | 300,6 | 300,6 | 300,6 | 1263,3 | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 177,3 | 184,2 |  | 300,6 | 300,6 | 300,6 | 1263,3 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.2: Обустройство площади с. Белояровка ул. Гагарина, 37а | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  | 2 118,448 | - |  | - | - | - | 2 118,448 | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1300,0 | - |  | - | - | - | 1300,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 610,065 | - |  | - | - | - | 610,065 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | 208,383 | - |  | - | - | - | 208,383 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.3: Благоустройство кладбища с. Белояровка | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  |  | 2 263,699 |  | - | - | - | 2 263,699 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  | - | - | - | 1300,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 563,699 |  | - | - | - | 563,699 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | - | - | - | 400,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 2023-2027 |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 56 | 106,8 |  | 110 | 110 | 110 | 492,8 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4 Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 13 |  | 13 | 15 | 15 | 69 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 7. | Задача 2 Повышение уровня освещенности территорий. | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  | - | - |  | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 45,8 | 77,2 |  | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 478,5 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  | - | - |  | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 62,3 | 62,3 |  | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 311,5 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 9. | Задача 3 Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | 2023-2027 |  | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  | - | - |  | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 28 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 3.1. Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация). |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 28 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |

* заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию

** объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о бюджете сельсовета

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельсовета от 03.11.2022 № 34

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет

Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

| Источники и направления расходования | Всего | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат: | 6170,648 | 2295,748 | 2973,1 | 300,6 | 300,6 | 300,6 |
| в том числе: |  | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 2548,3 | 1300,0 | 1248,3 | - | - | - |
| бюджет сельсовета | 3013,965 | 787,365 | 1324,8 | 300,6 | 300,6 | 300,6 |
| внебюджетные источники | 608,383 | 208,383 | 400,0 | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению Администрации сельсовета

от 03.11.2022 № 34

«Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

Перечень работ,

включенных в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Белояровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы.»

| № п/п | Общественная территория | Площадь муниципальной территории общего пользования, кв.м. | Виды работ | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет сельсовета | внебюджетные источники |
| 1 | Благоустройство кладбища с. Белояровка |  | 1. Строительные и ремонтные работы: Монтаж ограждения, калиток, ворот, контейнеров под мусор, туалетного модуля.2. Приобретение материалов: Ограждение 2500x1530- 207 шт., ворота 4400x 2000 - 1 шт., ворота 5100x 2000 -1шт., калитка 1100 x 2000 -2шт., контейнер для мусора - 2 шт., туалетный модуль - 1 шт. | 786,350 1 477 349,00 | - - | 1300,0 | 563,699 | 400,0 |
|  |  |  | Итого: | 2 263 699,00 | - | 1300,0 | 563,699 | 400,0 |