**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы»

##### Отчетный период 2024 год

#####  За отчетный период 2022 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» из бюджета сельсовета не выделялись, плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 1,0 тыс. руб.

 **В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как** повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным

**Индикаторы муниципальной программы к 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| План на 2024г | Факт на 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 35 | 35 |
| 2. | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | % | 7 | 5 |

**Оценка эффективности программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» по итогам 2024 года**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/1\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n=1**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/1)\* (6\*100%) =6 %**

 **j=6**

1) Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры – «0»;

2) Ремонт и реконструкция водопроводных сетей - «1»;

3) Строительство водопроводных сетей – «0»;

4) Строительство контейнерных площадок – «0»;

 5) Ликвидация площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (5га), несанкционированных свалок – «0»;

6) Ремонт скважин – «0»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0 +6)/2 =30,0 %.**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 30,0% (до 40%).***

Глава Администрации сельсовета Н.И. Вальц