Информация о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Топчихинский район, включенных в Перечень планируемых к реализации в приложении 1 к Плану мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года (этап с 2021 по 2024 годы)

| № п/п | Наименование проекта | Планируемый срок реализации, годы | Объем инвестиций, млн. руб. план | Реализован Да/Нет, год реализации, млн. руб. | Освоено инвестиций, млн. руб. факт | Исполнитель/ координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство спортивной площадки в п. Кировский | 2021 | 1,43 | Да 2021 | 1,42 | Администрация Кировского сельсовета | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории сельсовета, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2 | Обустройство спортивной площадки в с. Зимино | 2021 | 1,15 | Да 2021 | 1,15 | Администрация Зиминского сельсовета | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории сельсовета, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 3 | Обустройство детской площадки в п. Зеленый | 2021 | 0,86 | Да 2021 | 0,86 | Администрация Победимского сельсовета | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории сельсовета, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 4 | Обустройство спортивной площадки в с. Фунтики | 2021 | 1,6 | Да 2021 | 1,6 | Администрация Фунтиковского сельсовета | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории сельсовета, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 5 | Обустройство спортивной площадки в с. Белояровка | 2021 | 1,3 | Да 2021 | 1,3 | Администрация Белояровского сельсовета | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории сельсовета, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 6 | Обустройство спортивной площадки в с. Макарьевка | 2021 | 0,6 | Да 2021 | 0,6 | Администрация Макарьевского сельсовета | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории сельсовета, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 7. | Обустройство пешеходной зоны по ул. Куйбышева, с. Топчиха (объект) | 2021 | 2,0 | Да 2021 | 4,8 | Админстрация Топчихинского сельсовета | Повышение благоустройства с. Топчихи, улучшение качества жизни жителей |
| 8. | Строительство детского сада-ясли на 140 мест в с. Топчиха | 2021 | 138,4 | 2021 | 138,4 | Комитет по образованию | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования в районе |
| 9. | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся (разработка ПСД) | 2021-2023 | 8,1 | Да 2021-2024 Получено положительного заключения государственной экспертизы 06.06.2024 | 12,7 | Комитет по образованию | Создание благоприятных и безопасных условий для осуществления учебной деятельности, повышения качества образования в с. Топчиха |
| 10. | Строительство объекта капитального строительства «Автоматизированная угольная котельная в с.Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 2021-2022 | 167,1 | Да 2021-2025 | 164,4 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения в с. Топчиха, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан, повышения качества ЖКУ |
| 11. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново (ПСД) | 2021 | 4,8 | Да 2021 (ПСД) 2023 (СМР) | 4,8 65,4 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с. Парфёново, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 12. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Чистюнька (ПСД) | 2021 | 5,8 | Да 2021 (ПСД) | 5,8 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с. Чистюнька, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 13. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха | 2021 | 8,0 | Да 2022 | 9,3 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с.Топчиха, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 14. | Строительство миниколбасного цеха с производством готовых изделий до 500 тонн в год с. Топчиха | 2021 | 5,0 | Да 2021 | 4,8 | ИП Стоянков А.И. | Строительство миниколбасного цеха с производством готовых изделий до 500 тонн в год с. Топчиха |
| 15. | Изготовление ПСД и реконструкция объекта капитального строительства "Строительство площадки временного накопления ТКО в с. Топчиха" | 2022-2024 | 12,8 | Нет | - | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Строительство в с. Топчиха площадки для временного хранения ТКО в соответствии с требованиями нормативно-технической документации РФ в области охраны окружающей среды |
| 16. | Изготовление ПСД и реконструкция объекта капитального строительства "Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га в с. Топчиха" | 2022-2024 | 8,4 | Да ведется разработка ПСД с 2023, в 2025 работы продолжаются | - | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Возвращение нагруженных территорий в нормативное состояние для использования их в дальнейшем повторно без ущерба для окружающей среды |
| 17. | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с использованием современных материалов и тепловой изоляции | 2021 | 15,5 | Да 2023 | 218,1 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения в с. Топчиха, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан, повышения качества ЖКУ |
| 18. | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения с. Топчиха | 2022-2023 | 104,8 | Нет План на 2025 | 0 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения в с. Топчиха, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан, повышения качества ЖКУ |
| 19. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, расположенного по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | 2021 | 7,0 | Да 2021-2022 | 9,4 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с. Топчиха, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 20. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, расположенного по адресу: с. Песчаное, ул. Победы, 1 | 2021 | 10,8 | Нет В 2021-2022 пробурено две скважины, но достаточного дебета воды нет, работы не приняты, не оплачены. По результатам гидрологического изучения недр получена рекомендация по размещению нового водозабора. На основании проведенных проектно-изыскательских работ направлено ходатайство в Минстрой Алтайского края о выделении средств краевого бюджета на проектирование. | 0 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с. Песчаное, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 21. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов в с.Покровка | 2021 | 4,9 | Да 2023 | 6,9 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с. Покровка, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 22. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов в с.Красноярка | 2021 | 5,3 | Да 2023 | 7,1 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с. Красноярка, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 23. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов в с.Сидоровка, п. Комариха, с.Переясловка, п.Кировский, п. Комсомольский | 2022-2024 | 27,5 | Да 2023: с. Фунтики с.Чистюнька 2024: с. Топчиха с. Белояровка с. Сидоровка | 24,7 2,8 4,6 4,4 5,5 7,4 | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Обеспечение бесперебойного водоснабжения в с. Сидоровка, с. Переясловка, п. Кировский, п. Комариха, п. Комсомольский, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан села, повышения качества ЖКУ |
| 24. | Проектирование распределительного газопровода в с. Топчиха | 2021-2022 | 10,2 | Да 2024 Разработан проект строительства 30 км распределительного газопровода в с. Топчиха, который прошел государственную экспертизу | - | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту |
| 25. | Строительство распределительного газопровода в с. Топчиха | 2022-2024 | - | Нет 2024- 2025 | - | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | Строительство распределительного газопровода в с. Топчиха, подключение жителей к газопроводу |