АДМИНИСТРАЦИЯ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04. 2025                                                                                                             № 12

с. Сидоровка

О проведение весеннего месячника

по благоустройству и санитарной

очистке   населенных   пунктов

сельсовета

В целях наведения должного порядка и улучшение санитарного состояния на территориях населенных пунктов сельсовета, руководствуясь постановлением Администрации района от 28.03.2025 № 122, Уставом муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству, озеленению  и санитарной очистке населенных пунктов сельсовета с 15 апреля 2025 года.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов  сельсовета на период весеннего месячника (прилагается).

3. Провести субботник по благоустройству и очистке территорий организаций  и учреждений сельсовета всех форм собственности 18 апреля 2025 года.

4. Организовать расчистку территорий населенных пунктов, территорий учреждений образования и культуры от травы, валежника, обеспечить своевременный вывоз бытового мусора до 01.05.2025года.

5.   Администрации сельсовета:

- активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок мусора и приведению в  порядок подъездных путей к объектам по сбору твердых бытовых отходов

- принять меры по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства на подведомственной территории;

-  организовать привлечение безработных граждан и население для участия в работе по благоустройству сел сельсовета;

- в течение весенне-летнего периода проводить регулярное скашивание травы территории сельсовета;

- организовать работу по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ;

- организовать работу по весенней посадке  зеленных насаждений;

- активизировать работу по освещению улиц;

- организовать работу  по благоустройству памятника воинам землякам, погибшим в годы войны 1941-1945гг, придомовых и прилегающих территорий  к домам, в которых проживают ветераны и участники Великой Отечественной войны;

- взять под контроль выполнение намеченных мероприятий по наведению должного порядка на территории поселения;

6. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории  Сидоровского сельсовета, привести  в надлежащее состояние  закрепленные территории, обеспечить своевременный вывоз бытового мусора.

7. Предложить жителям сельсовета в рамках проведения весеннего месячника по благоустройству принять активное участие в проведении работ по санитарной очистке, благоустройству и озеленению придомовых территорий.

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

9. Постановление Администрации сельсовета от 15.04.2024 № 14 «О проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории  сельсовета» снять с контроля в связи с выполнением и признать утратившим силу

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                     А.А. Жуйкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    сельсовета от 15.04.  2025   №   12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству и санитарной очистке сел сельсовета

| №п\п | Наименование мероприятий | Единица измерений | Количество | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести месячник по благоустройству и озеленению населенных пунктов |  |  | 15.04.-15.05. 2025 |
| 2 | Разбить цветики, клумбы | кв.м. | 100 | В течении месячника |
| 3 | Приведения в порядок существующих свалок | шт. | 1 | В течении месячника |
| 4 | Приведение в порядок памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг ( косметический ремонт) | шт. | 1 | В течении месячника |
| 5 | Уборка территорий кладбищ (очистка от сухой травы и мусора) | шт. | 4 | В течении месячника |
| 6 | Косметический ремонт дорог в с. Сидоровка | кв.м. | 100 | В течении месячника |