PAGE  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2025                                                                                                                № 373
с. Топчиха
	О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»


В целях актуализации программных мероприятий, руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 29.09.2022 № 467 (в ред. от 08.11.2024 № 425), Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации района от 07.10.2022 № 505 (в ред. от 05.03.2025 № 70) следующие изменения:
1.1. Изложить позицию Паспорта программы «Объемы и источники финансирования Программы» в следующей редакции:

	«Объемы финансирования Программы 


	общий объем финансирования Программы составляет 
577971,405 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 49889,68 тыс. руб., из них:

в 2023 году – 20498,98 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 29390,7 тыс. руб.;


в 2026 году - 0,0 тыс. руб.;

в 2027 году - 0,0 тыс. руб.
за счет краевого бюджета – 404038,52 тыс. руб., из них:

в 2023 году – 322942,92 тыс. руб.;

в 2024 году – 43654,3 тыс. руб.;

в 2025 году – 22590,3 тыс. руб.;


в 2026 году – 14851,0 тыс. руб.;

в 2027 году – 0,0 тыс. руб.
за счет районного бюджета – 124043,205 тыс. руб., из них:

в 2023 году – 26895,78 тыс. руб.;

в 2024 году – 34238,31 тыс. руб.;

в 2025 году – 41803,815 тыс. руб.;

в 2026 году – 11377,7 тыс. руб.;

в 2027 году – 9727,6 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.».


1.2. Изложить раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы» в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 577971,405 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 49889,68 тыс. руб., из них:

в 2023 году – 20498,98 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 29390,7 тыс. руб.;


в 2026 году - 0,0 тыс. руб.;

в 2027 году - 0,0 тыс. руб.

за счет краевого бюджета – 404038,52 тыс. руб., из них:

в 2023 году – 322942,92 тыс. руб.;

в 2024 году – 43654,3 тыс. руб.;

в 2025 году – 22590,3 тыс. руб.;


в 2026 году – 14851,0 тыс. руб.;

в 2027 году – 0,0 тыс. руб.

за счет районного бюджета – 124043,205 тыс. руб., из них:

в 2023 году – 26895,78 тыс. руб.;

в 2024 году – 34238,31 тыс. руб.;

в 2025 году – 41803,815 тыс. руб.;

в 2026 году – 11377,7 тыс. руб.;

в 2027 году – 9727,6 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы с распределением по годам и источникам финансирования приведены в Приложении 3 к Программе.

Финансирование мероприятий осуществляется собственниками имущества.».

1.3. Изложить Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» в новой редакции (Приложение 1).  
1.4. Изложить Приложение 3 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» в новой редакции (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 05.03.2025 № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).
Глава района                                                                                              Д.С. Тренькаев

Приложение 1
 к постановлению

Администрации района 

от _________ 2025 № ______

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» 

	№ п/п
	Цель, задача,

мероприятие
	Срок

реализации
	Участник Программы
	Сумма расходов, тыс. руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	13
	14

	1.
	Цель 1.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Топчихинского района
	2023-

2027
	
	370337,68
	77892,61
	93784,815
	26228,7
	9727,6
	577971,405
	Всего в т.ч.

	
	
	
	
	20498,98
	0,0
	29390,7
	0,0
	0,0
	49889,68
	Федеральный бюджет (далее – ФБ)

	
	
	
	
	322942,92
	43654,3
	22590,3
	14851,0
	0,0
	404038,52
	Краевой бюджет (далее - КБ)

	
	
	
	
	26895,78
	34238,31
	41803,815 
	11377,7
	9727,6
	124043,205
	Районный бюджет (далее - РБ)

	2.
	Задача 1.1.

Повышение качества водоснабжения, теплоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения
	2023-

2027
	
	21419,76
	21892,88
	26948,64
	100,0
	100,0
	70461,28
	Всего в т.ч.

	
	
	
	
	20498,98
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20498,98
	ФБ

	
	
	
	
	591,64
	17065,7
	22296,4
	0,0
	0,0
	39953,74
	КБ

	
	
	
	
	329,14
	4827,18
	4652,24
	100,0
	100,0
	10008,56
	РБ

	3.
	Мероприятие 1.1.1.

Ремонт котельного оборудования
	2025-2027
	Комитет по образованию, образовательные организации, Администрации сельсоветов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ

	4.
	Мероприятие 1.1.2.

Капитальный ремонт водозаборных узлов:
	2023-2027
	Администрация района
	21334,56
	17238,08
	23744,2
	0,0
	0,0
	62316,84
	Всего в т.ч.

	
	
	
	
	20498,98
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20498,98
	ФБ

	
	
	
	
	591,64
	17065,7
	22296,4
	0,0
	0,0
	39953,74
	КБ

	
	
	
	
	243,94
	172,38
	1447,8
	0,0
	0,0
	1864,12
	РБ

	
	с. Чистюнька, 

ул. Советская, 29а
	2023
	
	4367,24
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4367,24
	ФБ

	
	
	
	
	138,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	138,52
	КБ

	
	
	
	
	45,51
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45,51
	РБ

	
	с. Фунтики,
ул. Солнечная, 19
	2023
	
	2708,35
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2708,35
	ФБ

	
	
	
	
	27,36
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27,36
	КБ

	
	
	
	
	58,54
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58,54
	РБ

	
	с. Покровка, 
ул. Нагорная, 2
	2023
	
	6602,94
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6602,94
	ФБ

	
	
	
	
	209,43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	209,43
	КБ

	
	
	
	
	68,81
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	68,81
	РБ

	
	с. Красноярка, 
ул. Новая, 37
	2023
	
	6820,45
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6820,45
	ФБ

	
	
	
	
	216,33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216,33
	КБ

	
	
	
	
	71,08
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,08
	РБ

	
	с. Топчиха, 
ул. Пролетарская, 44
	2024
	
	0,0
	4326,3
	0,0
	0,0
	0,0
	4326,3
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	43,7
	0,0
	0,0
	0,0
	43,7
	РБ

	
	с. Белояровка, 
ул. Молодежная, 2а
	2024
	
	0,0
	5439,4
	0,0
	0,0
	0,0
	5439,4
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	54,94
	0,0
	0,0
	0,0
	54,94
	РБ

	
	с. Сидоровка,

ул. Новая, 24
	2024-2025
	
	0,0
	7300,0
	2801,6
	0,0
	0,0
	10101,6
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	73,74
	28,3
	0,0
	0,0
	102,04
	РБ

	
	с. Макарьевка, 

ул. Садовая, 6а
	2025
	
	0,0
	0,0
	3289,6
	0,0
	0,0
	3289,6
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	1255,8
	0,0
	0,0
	1255,8
	РБ

	
	п. Ключи, 

ул. Центральная, 18а
	2025
	
	0,0
	0,0
	4470,7
	0,0
	0,0
	4470,7
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	45,2
	0,0
	0,0
	45,2
	РБ

	
	с. Топчиха, 
ул. Комарова, 40
	2025
	
	0,0
	0,0
	11734,5
	0,0
	0,0
	11734,5
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	118,5
	0,0
	0,0
	118,5
	РБ

	5.
	Мероприятие 1.1.3.

Модернизация и ремонт водопроводных

сетей:
	2024-2027
	Комитет ЖКХ, Комитет по имуществу
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	4314,8
	2667,26
	0,0
	0,0
	6982,06
	РБ

	
	с. Топчиха, ул. Титова
	2024
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	2064,8
	0,0
	0,0
	0,0
	2064,8
	РБ

	
	с. Топчиха, 
ул. Ворошиловская, ул. Сизова, 
ул. Привокзальная
	2024-2025
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	2250,0
	1897,7
	0,0
	0,0
	4147,7
	РБ

	
	с. Макарьевка,

ул. Черемушки
	2025
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	291,32
	0,0
	0,0
	291,32
	РБ

	
	с. Парфёново 
	2025
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	478,24
	0,0
	0,0
	478,24
	РБ

	6.
	Мероприятие 1.1.4.

Работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации по объектам тепло-, водоснабжения
	2023-2027
	Администрация района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	85,2
	340,0
	220,0
	100,0
	100,0
	845,2
	РБ

	7. 
	Мероприятие 1.1.5.

Перенос теплотрассы с. Топчиха, ул. Ленина, 72
	2025
	Комитет по имуществу
	0,0
	0,0
	303,18
	0,0
	0,0
	303,18
	РБ

	8.
	Мероприятие 1.1.6.

Техническое освидетельствование металлоконструкций тепловой сети ул. Октябрьская
	2025
	Комитет по имуществу
	0,0
	0,0
	14,0
	0,0
	0,0
	14,0
	РБ

	9. 
	Задача 1.2.

Повышение уровня надежности систем теплоснабжения, водоснабжения
	2023-

2027
	
	348917,92
	40581,13
	54501,875
	8410,0
	8410,0
	460820,925
	Всего в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	29390,7
	0,0
	0,0
	29390,7
	ФБ 

	
	
	
	
	322351,28
	20691,6
	293,9
	0,0
	0,0
	343336,78
	КБ

	
	
	
	
	26566,64
	19889,53
	24817,275
	8410,0
	8410,0
	88093,445
	РБ

	10.
	Мероприятие 1.2.1.

Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды
	2023-2024
	Администрация района
	104314,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	104314,8
	КБ 

	
	
	
	
	22473,6
	566,96
	2356,6
	0,0
	0,0
	25397,16
	РБ

	11.
	Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха 
	2023
	Администрация района
	218036,48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	218036,48
	КБ 

	
	
	
	
	2202,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2202,4
	РБ

	12.
	Мероприятие 1.2.3.

Капитальный ремонт тепловой сети 
пер. Мельничный, 
ул. Октябрьская, находящейся в 
с. Топчиха 
	2025
	Администрация района
	0,0
	0,0
	29390,7
	0,0
	0,0
	29390,7
	ФБ 

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	293,9
	0,0
	0,0
	293,9
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	2,975
	0,0
	0,0
	2,975
	РБ

	13.
	Мероприятие 1.2.4.

Реконструкция водопроводных сетей и сооружений:
	2023-2027
	Комитет ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	14.
	с. Парфёново*
	2023
	Комитет ЖКХ
	0,0*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ

	15.
	с. Чистюнька
	2026
	Комитет ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ

	
	с. Топчиха
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ

	16.
	Мероприятие 1.2.5.

Капитальной ремонт объекта:

«Восстановление сетей наружного водопровода от центральной магистрали до жилых

домов с. Парфеново Топчихинского района Алтайского края»
	2024
	Администрация района
	0,0
	20691,6
	0,0
	0,0
	0,0
	20691,6
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	656,27
	0,0
	0,0
	0,0
	656,27
	РБ

	17.
	Мероприятие 1.2.6. 
Приобретение дизельной электростанции
	2023
	Администрация района
	1765,04
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1765,04
	РБ

	18. 
	Мероприятие 1.2.7. 

Ремонт основных конструкций зданий
	2023
	Администрация района
	125,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,6
	РБ

	19.
	Мероприятие 1.2.8.

Обеспечение функционирования муниципального предприятия топливно-энергетического комплекса, учредителем которого является Администрация Топчихинского района (оказание поддержки, недопущение банкротства предприятия)
	2024
	Администрация района
	0,0
	16075,8
	14047,7
	0,0
	0,0
	30123,5
	РБ

	
	Оплата энергоресурсов 
	2024-2027
	Комитет по имуществу
	0,0
	2590,5
	8410,0
	8410,0
	8410,0
	27820,5
	РБ

	20.
	Задача 1.3.

Повышение санитарной и эпидемиологической безопасности населения
	2023-

2027
	
	0,0
	8866,4
	12334,3
	1217,6
	1217,6
	23635,9
	Всего в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	8866,4
	12334,3
	1217,6
	1217,6
	23635,9
	РБ

	21.
	Мероприятие 1.3.1. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	2023-2027
	Администрации сельсоветов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	РБ

	22.
	Мероприятие 1.3.2. 

Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га 
с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края»
	2025-2027
	Администрация района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	8866,4
	2000,0
	1217,6
	1217,6
	13301,6
	РБ

	23. 
	Мероприятие 1.3.3.

Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га 
с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края
	2025-2027
	Администрация района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	6330,2
	0,0
	0,0
	6330,2
	РБ

	24.
	Мероприятие 1.3.4.

Устройство ограждения площадки временного накопления ТКО
	2025
	Комитет по имуществу
	0,0
	0,0
	3004,1
	0,0
	0,0
	3004,1
	РБ

	25.
	Задача 1.4.

Строительство газораспределительной системы
	2024-

2027
	
	0,0
	6552,2
	0,0
	16501,1
	0,0
	23053,3
	Всего в т.ч.

	
	
	
	
	0,0
	5897,0
	0,0
	14851,0
	0,0
	20748,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	655,2
	0,0
	1650,1
	0,0
	2305,3
	РБ

	26.
	Мероприятие 1.4.1.

Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Партизанская в 
с. Топчиха Топчихинского  района Алтайского края»
	2025-2026
	Администрация района
	0,0
	5897,0
	0,0
	14851,0
	0,0
	20748,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	655,2
	0,0
	1650,1
	0,0
	2305,3
	РБ

	27.
	Мероприятие 1.4.2.

Строительство объекта «Газовая котельная с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края»
	2026-2027
	Администрация района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КБ

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ


*мероприятие выполнено в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»

                                                                                                                                                                                                                                                      »

    Приложение 2 
к постановлению

Администрации района 

от _________ 2025 № ______

                                                                                                                                                                                                «Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Топчихинского района

жилищно-коммунальными услугами»
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» 

	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс. руб.

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	всего

	Всего финансовых затрат,
	370337,68
	77892,61
	93784,815
	26228,7
	9727,6
	577971,405

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	20498,98
	0,0
	29390,7
	0,0
	0,0
	49889,68

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	322942,92
	43654,3
	22590,3
	14851,0
	0,0
	404038,52

	из районного бюджета

	26895,78
	34238,31
	41803,815
	11377,7
	9727,6
	124043,205


   »
