УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации района

от 02.12.2025 № 376-р

Дорожная карта по обустройству контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством на территории Топчихинского района

| № п/п | Мероприятия | Год | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство 15 контейнерных площадок на территории с. Топчиха: -ул. Гагарина, д. 1; -ул. Гагарина, д. 111; - пер. Дорожный, д. 9-2; - ул. Карнакова, д. 1б; - ул. Коммунальная, д. 10; - ул. Октябрьская, д. 6; - ул. Островского, д. 1; - ул. Партизанская, д. 24; - ул. Правды, д. 11; - ул. Пролетарская, д. 1з; - ул. Сизова, д. 58; - ул. Чехова, д. 16; - пер. Чистюньский, д. 33; - ул. Яблочная, д. 1; - 40 лет Октября, д. 1а. | 2025 (I этап) | Администрация Топчихинского сельсовета |
|  | Обустройство 14 контейнерных площадок на территории с. Топчиха: -пер. Заготзерновский,3; -пер. Красноармейский,40; -пер. Садовый, 19; -ул. Восточная, 2; -ул. Гагарина, 46; -ул. Гагарина, 58а; -ул. Гагарина, 80; -ул. Губина, 7; -ул. Губина, 79; -ул. Ленина, 13; -ул. Луговая, 20а; -ул. Привокзальная, 2; -ул. Привокзальная,17а; -ул. Свердлова, 2. | 2025 (II этап) | Администрация Топчихинского сельсовета |
| 2 | Обустройство 13 контейнерных площадок на территории с. Топчиха: -пер. Чистюньский, 5; -ул. Зеленая,1/4; -ул. Губина, 21; -ул. Губина, 39; -ул. Калинина, 22А; -ул. Пролетарская, 42; -ул. Северная, 14; -ул. 40 лет Октября, 34; -ул. 40 лет Октября, 68; -ул. 40 лет Октября, 90; -ул. Куйбышева, 19; -ул. Куйбышева, 36; -ул. Куйбышева, 76. Обустройство 2 специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории с. Топчиха: -ул. Зеленая,1/4; -ул. Северная, 14. | 2026 | Администрация Топчихинского сельсовета |
| 3 | Обустройство 15 контейнерных площадок на территории с. Топчиха: -пер. Мельничный, 18Б; -ул. Ворошиловская, 2; -ул. Ворошиловская,23; -ул. Комарова, 46; -ул. Комарова, 61; -ул. Мамонтова,20; -ул. Октябрьская, 13; -ул. Островского, 38; -ул. Парковая, 10; -ул. Путиловская,2; -ул. Сиреневая, 15. -ул. Социалистическая, 14; -ул. Титова, 1; -ул. Титова, 21; -ул. Титова, 35. | 2027 | Администрация Топчихинского сельсовета |
| 4 | Обустройство 15 контейнерных площадок на территории с. Топчиха: -ул. Кирова, 25а; -ул. Маматова, 16а; -ул. Маматова,28; -ул. Мира, 11а; -ул. Мира, 17; -ул. Мичурина, 34; -ул. Новая, 48; -ул. Новая, 80. -ул. Новосельская, 19; -ул. Пушкинская, 36; -ул. Северная, 2; -ул. Советская, 9; -ул. Строительная, 1. -ул. Чаузова, 25; -ул. Шукшина, 1. | 2028 | Администрация Топчихинского сельсовета |
| 5 | Обустройство 10 контейнерных площадок на территории с. Белояровка: -ул. Гагарина, 14; -ул. Гагарина, 20; -ул. Гагарина, 26; -ул. Гагарина, 33; -ул. Гагарина, 37; -ул. Ленина, 2; -ул. Ленина, 9; -ул. Ленина, 27; -ул. Ленина, 38; -ул. Ленина, 52. | 2029 | Администрация Белояровского сельсовета |
| 6 | Обустройство 10 контейнерных площадок на территории с. Белояровка: -ул. Молодежная, 2; -ул. Молодежная, 33; -ул. Молодежная, 51; -ул. Молодежная, 52; -ул. Новая, 11; -ул. Парковая, 1; -ул. Парковая, 10; -ул. Полевая, 2; -ул. Полевая, 38; -ул. Терешковой, 12. | 2030 | Администрация Белояровского сельсовета |
| 7 | Обустройство 8 контейнерных площадок на территории с. Фунтики: -ул. Горького, 7; -ул. Горького, 27; -ул. Заозерная, 2; - ул. Маяковского, 17; -ул. Молодежная, 6; -ул. Молодежная, 26; -ул. Новая, 6; -ул. Новая, 31. | 2031 | Администрация Фунтиковского сельсовета |
| 8 | Обустройство 8 контейнерных площадок на территории с. Фунтики: -перекресток ул. Пролетарская-ул. Шукшина; -ул. Пролетарская, 12; -ул. Прудская (перед дамбой); -ул. Садовая, 15; -ул. Солнечная, 24; -перекресток ул. Центральная-ул. Полевая; -ул. Шукшина, 27; -ул. Юбилейная, 12. | 2032 | Администрация Фунтиковского сельсовета |
| 9 | Обустройство 8 контейнерных площадок на территории с. Чистюнька: -ул. Алейская, 27; -ул. Набережная, 33; -ул. Партизанская, 44а; -ул. Партизанская, 69; -ул. Советская, 42-1; -ул. Центральная, 1; -ул. Центральная, 35; -ул. Центральная, 37. | 2033 | Администрация Чистюньского сельсовета |
| 10 | Обустройство 12 контейнерных площадок на территории п. Победим: -ул. Гагарина, 8; -ул. Интернациональная, 1; -ул. Космонавтов, 6; -ул. Ленина, 4; -ул. Молодежная, 2; -ул. Новая, 6; -ул. Партизанская, 3; -ул. Привокзальная, 7; -ул. Садовая, 2; -ул. Светлая, 1; -ул. Советская, 2; -ул. Цветочная, 1. | 2034 | Администрация Победимского сельсовета |
| 11 | Обустройство 3 контейнерных площадок на территории с. Макарьевка: -ул. Центральная, 4; -ул. Центральная, 14; -ул. Школьная, 1. | 2035 | Администрация Макарьевского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Лаврентьевка: - ул. Центральная, 12. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Михайловка: -ул. Социалистическая, 1. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Дружба: -ул. Садовая, 5. |  | Администрация Победимского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Зеленый: -ул. Московская, 21 |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Колпаково: -ул. Центральная, 11. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Степной: -ул. Степная, 4. |  |  |
| 12 | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Зимино: -ул. Центральная, 13. | 2036 | Администрация Зиминского сельсовета |
|  | Обустройство 2 контейнерных площадок на территории п. Кировский: -ул. Кирова, 45; -ул. Садовая, 33. |  | Администрация Кировского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Крутой Лог: -пер. Черемуховый, 1. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Топольный: -ул. Центральная, 14. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Садовый: -ул. Степная, 11. |  |  |
|  | Обустройство 2 контейнерных площадок на территории с. Переясловка: -ул. Губина, 5; -ул. Губина, 26. |  | Администрация Переясловского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Труд: -ул. Центральная, 18. |  |  |
| 13 | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Володарка: -ул. Володарского, 6. | 2037 | Администрация Володарского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Ключи: -ул. Молодежная, 7. |  | Администрация Ключевского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Комариха: -ул. Центральная, 25. |  | Администрация Парфёновского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Комсомольский: -ул. Мира, 9-2. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Ульяновский: -ул. Школьная, 6. |  |  |
|  | Обустройство 2 контейнерных площадок на территории с. Парфёново: -ул. Кирова, 3; -ул. Кирова, 6. |  |  |
|  | Обустройство 2 контейнерных площадок на территории п. Покровка: -ул. Школьная, 17; -ул. Школьная, 24. |  | Администрация Покровского сельсовета |
| 14 | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Красноярка: -ул. Школьная, 49. | 2038 | Администрация Красноярского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Нагорный: -ул. Зеленая, 1. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Староалейка: -ул. Курьинская, 11. |  |  |
|  | Обустройство 2 контейнерных площадок на территории с. Сидоровка: -ул. Октябрьская, 9; -ул. Октябрьская, 24. |  | Администрация Сидоровского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Ракиты: -пер. Школьный, 3. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Чаячье: -ул. Комарова, 24. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории п. Карасево: -ул. Набережная, 4. |  | Администрация Хабазинского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Хабазино: -ул. Гагарина, 2. |  |  |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Листвянка: -ул. Центральная, 32. |  | Администрация Чаузовского сельсовета |
|  | Обустройство 1 контейнерной площадки на территории с. Чаузово: -ул. Лесная, 53. |  |  |