АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2026                                                                                                                     № 10 
с. Парфёново
	О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории  муниципального образования  Парфёновский сельсовет  Топчихинского района  Алтайского края» на  2025- 2027 годы


В целях актуализации муниципальной программы, руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации сельсовета от 13.12.2022 № 40 , Уставом муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории  муниципального образования  Парфёновский сельсовет  Топчихинского района  Алтайского края» на  2025-2027 годы (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации сельсовета от 30.10.2019 № 40, следующие изменения:

1.1. Изложить позицию паспорта программы «Объемы финансирования программы» в следующей редакции:
	«Объемы финансирования программы 
	Общий   объем    финансирования по муниципальной программе  – 5 047,6 тыс. руб., в том числе из бюджета Парфёновского сельсовета 5 047,6 тыс.руб. из них:

2025 год  –  447,3 тыс. руб;

2026 год  -  539,0  тыс. руб;

2027 год  -  539,0  тыс. руб.;
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете Парфёновского сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период».

 


1.2. Изложить раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Общий   объем    финансирования по муниципальной программе  – 5 047,6 тыс. руб., в том числе бюджет Парфёновского сельсовета 5 047,6 тыс.руб. из них:

2025 год  –  3593,6 тыс. руб;

2026 год  -  727,0  тыс. руб;

2027 год  -  727,0  тыс. руб.;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете Парфёновского сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период». 

Сводные объемы финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам и источникам финансирования приведены в Приложении № 3.»;
1.3. Изложить Приложение № 2 к программе в новой редакции (Приложение № 1); 
1.4. Изложить Приложение № 3 к программе в новой редакции (Приложение № 2); 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 12.03.2025 № 4 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Парфёновский сельсовет  Топчихинского района  Алтайского края» на  2023- 2027 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава Администрации сельсовета                                                         В.И. Субочев                              

Приложение № 1 к постановлению

Администрации сельсовета от 25.02.2026 № 10 
Приложение 2 

муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования  Парфёновский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края  на  2023- 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории  муниципального образования  Парфёновский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края  на  2023- 2027 годы»

	№ п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реализации
	Участники программы
	Сумма расходов, тыс. рублей
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2026 год


	2027 год


	2028 год


	Всего
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5

	6

	7

	8
	9

	
	Цель: Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания
	2025-2027
	Администрация сельсовета


	3 593,6
	727,0
	727,0
	5 047,6
	бюджет сельсовета

	
	
	
	
	3 593,6
	727,0
	727,0
	5 047,6
	

	
	Задача 1:1 Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	
	
	3 593,6
	517,0
	517,0
	4387,6


	бюджет сельсовета

	
	
	
	
	3 593,6
	517,0
	517,0
	4387,6
	

	
	Мероприятие 1.1.1: Обустройство, ремонт, озеленение и  содержание общественных территорий (площадей, парков, детских  и  спортплощадок , зон отдыха, территорий  объектов культурного наследия)  в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, бензин для триммера и бензопилы.


	2025-2027
	Администрация сельсовета


	1252,0
	113,0
	113,0
	147,0
	бюджет сельсовета

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1252,0
	113,0
	113,0
	147,0
	

	
	Комплекс работ по  сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.2.: Организация  рабочих мест для безработных граждан поселения  на работах по благоустройству территории поселения
	2025-2027
	Администрация сельсовета,


	319,9
	120,0
	120,0
	559,9
	бюджет сельсовета

	
	
	
	
	319,9
	120,0
	120,0
	559,9
	

	
	Мероприятие 1.1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Содержание мест захоронения, памятника, прочие мероприятия по благоустройству
	
	
	1781,7
	284,0
	284,0
	2349,7
	бюджет сельсовета

	
	Задача 1.2: Освещение улиц и общественных территорий
	2025-2027
	
	240,0
	210,0
	210,0
	660,0


	бюджет сельсовета


	
	
	
	
	240,0
	210,0
	210,0
	660,0


	

	
	Мероприятие 1.2.1.: Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения
	2025-2027
	Администрация сельсовета
	140,0
	110,0
	110,0
	360,0
	бюджет сельсовета

	
	Оплата потребителей электроэнергии для нужд уличного
	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	300


	бюджет сельсовета

	
	
	
	
	100,0


	100,0
	100,0
	300,0
	


Приложение № 2 к постановлению

Администрации сельсовета от 25.02.2026 № 10 

                                                           Приложение 3 

муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования  Парфёновский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края  на  2025- 2027 годы»

Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования  Парфёновский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края  на  2025- 2027 годы»

	Источники и направления расходования

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1
	4
	5
	6
	7

	Всего финансовых затрат:
	3593,6
	727,0
	727,0
	5047,6

	в том числе:
	
	
	
	

	бюджет сельсовета
	3593,6
	727,0
	727,0
	5047,6»


