
Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края»

 на 2023- 2027 годы
Отчетный период 2025 год
За отчетный период 2025 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы выделено  223,405 тысяч рублей, при плановом показателе  279,4 тысяч рублей.
Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет
В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий
Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились мероприятия по благоустройству сельсовета.
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	

	
	
	
	Pi – плановое значение i–го индикатора (показателя)муниципальной программы
	Fi –фактическое значение i–го индикатора (показателя)муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5


	1
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)
	%
	82
	82

	2
	Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования
	%
	90
	80

	3
	Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий
	%
	73
	73


Оценка эффективности  муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

Si=(Fi/Pi)*100% где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.): 

S1 = (82/82)*100% = 100% 

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (80/90)*100% = 88,88% 

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий: 

S3 = (73/73)*100% = 100,0%

m
Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )* (100.0+88,88+100,0)= 95,33%             

i=3

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.
II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 223,405  /279,4 *100%=79,95%
III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:
	
	Наименование мероприятия
	Результат выполнения в 2025 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено

	1
	Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов
	1

	2
	Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях
	1

	3
	Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения
	0

	4
	Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения
	0

	5
	Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения
	1

	6
	Организация  праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация)
	1


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=4/6*0,9*100%=60%

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: 
O=(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)=(95,33*0,5+79,95*0,25+60*0,25)=82,64%

где:

O - комплексная оценка.

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,64% ( 50% до 90%). 

 Заместитель главы

 Администрации сельсовета                                                           О.А. Ковалевская
