
Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы
Отчетный период 2025 год
За отчетный период 2025 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы» выделено 269,88 тысяч рублей, при плановом показателе 297,00 тысяч рублей.
Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет
В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий
Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.
В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились мероприятия по благоустройству сельсовета.
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль
ной программы
	Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципаль
ной программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)
	%
	70
	65

	2
	Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования
	%
	50
	40

	3
	Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий
	%
	45
	40


Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»
I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

Si =(Fi/Pi)*100% где:

                Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
S1 =65/70*100%=92,90%
2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =40/50*100%=80,00%
3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =40/45*100%=88,90%
               m
Cel = (1/m) *((Si) = (1/3)* (92,90+80,00+88,90)= 87,26%

                           i=3

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

II. Оценка кассового исполнения 

муниципальной программы
Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 269,88/297,00*100% = 90,90%
III Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:
	
	Наименование мероприятия
	Mp - количество мероприятия, запланированных к финансированию в отчетном период
	Mf - количество мероприятия, по которым осуществлялось финансирование в отчетном периоде 1(да),0 (нет)

	1
	Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов
	1
	1

	2
	Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях
	1
	1

	3
	Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения
	1
	1

	4
	Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения
	1
	1

	5
	Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр. салют, иллюминация)
	1
	1


Mer =Mf / Mp x kl x 100%=5/5*1*100%=100,00%
где:
Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.
IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O =(Cel*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25 )= (87,26*0,5+90,90*0,25+100*0,25)=91,36%

где:

O - комплексная оценка
Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91,36 % (90% и более). 

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                                          А.А. Жуйкова
10.02.2026
Готовил: Новикова Г.С., делопроизводитель Администрации сельсовета
