Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края на 2024-2028 годы»

Отчетный период 2025 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 1303,1 тыс. руб. В рамках программы на 2025 год на реализацию мероприятий было заложено 1303,1 тыс. руб.

Главной целью  программы создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Кировский сельсовет

Задачами программы является: Повышение уровня благоустройства территорий, повышение уровня освещенности территорий, повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий

Индикаторы муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2025 | факт 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 50 | 45 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 45 | 40 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 40 | 30 |

Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края на 2024-2028 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (45/50)*100% = 90 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (40/45)*100% = 88,9 %

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (30/40)*100% = 75%

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3)* (90+88,9+75)= 84,6%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 1303,1/1303,1*100% = 100%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 1 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  3/3*1*100%=100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 +M er*0,25)=84,6*0,5+100*0,25+100*0,25=92,3%

Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности  92,3%  (свыше 90 % )

Ип главы Администрации сельсовета                                                          Д.Ю. Горбачев