
Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет» на 2023- 2025 годы
Отчетный период 2025 год
За отчетный период 2025 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ключевский сельсовет » на 2023 - 2025 годы было направлено из бюджета сельсовета 271241 рублей, при плановом показателе 271241 рублей.
Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Ключевский сельсовет
В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий; организация и содержание мест захоронения 
Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.
В рамках реализации программы за 12 месяцев 2025 года проводились мероприятия по благоустройству территории сельсовета.
Индикаторы муниципальной программы за 2025 год
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2025 (план)
	2025 (факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

	%
	90
	40

	2
	Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования
	%
	85
	80

	3
	Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий
	%
	85
	70


I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =40/90*100%=44,4%
2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =80/85*100%=94,1%
3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =70/85*100%=82,4
                      m 
Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )*(44,4+94,1+82,4)= 71,9%

                      i=1                      

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = 271241 /271241*100% = 100%

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

	
	Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году
	Результат выполнения в 2025 году: «1» - профинансировано «0» - не профинансировано

	1
	2
	3

	1
	Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов
	1

	2
	Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях
	1

	3
	Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения
	1

	4
	Содержание мест захоронения ,памятника, прочие мероприятия  по благоустройству  
	1

	5
	Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения
	1

	6
	Оплата потребителей электроэнергии для нужд уличного освещения 
	1


Mer  =  Mf  / Mp x kl x 100%=6/6 x 1 x 100%=100% 

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25=71,9 х 0,5+100 х 0,25 + 100 х 0,25 =86,0 %
Вывод: в 2025 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 86,0 % (от 50% до 90%). 

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                        Д.С. Савичев
11.02.2026
