Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2025 года

Целью муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» (далее - Программа) является: обеспечение безопасности дорожного движения и снижения уровня смертности, в том числе детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- формирование законопослушного поведения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств;

- повышение качества улично-дорожной сети.

Всего на реализацию Программы за 2025 год израсходовано 44 572,8 тыс. руб. из них средства КБ – 15 760,4 тыс. руб., РБ –28 812,4 тыс. руб.

| Выполнение индикаторов Программы по итогу 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» |  |  |  |  |
| Число лиц, погибших в ДТП | человек | 2 | 3 | 66,6 |
| Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 1 | 6 | 16,6 |
| Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 9,4 | 17,79 | 52,34 |
| Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 2,5 | 3,73 | 67,02 |
| Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 20 | 8,3 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2025 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) *100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Число лиц. погибших в ДТП (человек):

S1 = (2/3)*100 = 66,6% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S2) Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

S2 = (1/6)*100% = 16,6% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S3) Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения):

S3 = (9,4/17,79)*100% = 52,34% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S4) Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

S4 = (2,5/3,73)*100% = 67,02% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S5) Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших):

S5 = (8,3/20)*100% = 100% (100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5)*(66,6+16,6+52,34+67,02+100) = 60,5%

i=1

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 44572,80/44572,80*100% =100%

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2025 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2025 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2025 году (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | да | да |
| 2 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения, работа муниципального опорного центра МКДОУ «Топчихинский ДЮЦ» | да | да |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | да | да |
| 4 | Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения | да | да |
| 5 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, тротуаров | да | да |
| 6 | Ремонт внутрипоселенческих дорог (ППМИ) с. Чистюнька, ул. Центральная, ул. Советская | да | да |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Привокзальная с. Топчиха | да | да |
| 8 | Ремонт разворотной площадки для автобусов и подъезда к ж/д вокзалу с. Топчиха | да | да |
| 9 | Разработка ПСД по объекту «Строительство моста через р. Большая Речка в с. Чаузово Топчихинского района» | да | да |
| 10 | Строительство моста через р. Большая Речка в с. Чаузово Топчихинского района | да | нет |
| 11 | Техническая паспортизация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | да | да |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 10/11*0,9*100% = 81,8%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

O = (60,5 х 0,5 + 100 х 0,25 + 81,8 х 0,25) = 30,25+25+20,45= 75,7 % (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

ВЫВОД: в 2025 году муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» реализована со средним уровнем эффективности (от 50% до 90%).

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи                                                                                                        А.А. Путилина

ДАТА: 13.02.2026