Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» по итогам 2025 года

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» (далее - Программа) является: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- обеспечение учета всего объема потребляемых ресурсов;

- сокращение энергетических издержек в МУ;

- применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Всего на реализацию Программы за 2025 год израсходовано 3599,0 тыс. руб. из них средства КБ – 0,0  тыс. руб., РБ – 3599,0 тыс. руб.

| Выполнение индикаторов Программы по итогу 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» |  |  |  |  |
| доля оснащенности зданий, строений, сооружений МУ приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии) | % | 70 | 40 | 57,1 |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ (в расчете на 1 м2 к общей площади) | Гкал/ м2 | 0,266 | 0,266 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»» по итогам 2024 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Si = (Fi /Pi)*100%

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):

S1 = (40/70)*100=57,1% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S2) удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):

S2 = (0,266/0,266) *100% =100% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/2)*(57,1+100) = 78,55 %

i=1

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 3599,0/13328,0*100% = 27%

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2025 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2025 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2025 году (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли с утеплением |  |  |  |
| 1 | Кировский СДК | да | нет |
| Замена котельного оборудования и систем отопления: |  |  |  |
| 2 | детский сад «Рыбка» с. Хабазино филиал МКДОУ детский сад «Берёзка» с. Фунтики | да | да |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 1/2*0,9*100% = 45%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

O = (78,55 х 0,5 + 27 х 0,25 + 45 х 0,25) = 39,28+6,75+11,25= 57,28% (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

ВЫВОД: в 2025 году муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» реализована со средним уровнем эффективности.

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи                                                                                                        А.А. Путилина

13.02.2026