Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» по итогам 2025 года

Целью муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (далее - Программа) является: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Топчихинского района.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- повышение качества водоснабжения, теплоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения;

- повышение уровня надежности системы теплоснабжения, водоснабжения;

- создание эффективной системы в сфере обращения с ТКО;

- строительство газораспределительной системы.

Всего на реализацию Программы за 2025 год израсходовано 79 374,5 тыс. руб. из них средства ФБ – 26 403,0 тыс. руб., КБ – 16 918,1 тыс. руб., РБ – 36 053,4  тыс. руб.

По итогу 2025 года в рамках реализации Программы реализовано 10 мероприятия (проекта).

| Выполнение индикаторов Программы по итогу 2025 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |
| удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5 | 5 | 100 |
| доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 36,7 | 53,27 | 68,9 |
| доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 16,2 | 16,09 | 100 |
| темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года | % | 37,1 | 37,1 | 100 |
| доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства | % | 60,7 | 58,36 | 96,1 |
| протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы | км | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» по итогам 2024 года

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) *100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (5/5) *100= 100%

S2) доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2 = (36,7/53,27) *100% = 68,9 % (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S3) доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей:

S3 = (16,2/16,09) *100% = 100,68% (100%) (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S4) темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2022 года:

S4 = (37,1/37,1) *100% =100% (показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S5) доля мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства:

S5 = (58,36/60,7) *100% =96,1%;

S6) протяженность введенной в эксплуатацию газораспределительной системы на 2025 год не запланировано, в расчет не включается.

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5)*(100+68,9+100+100+96,1) = 93 %

i=6

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 79374,5/101056,1*100% = 78,54%

- Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2025 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2025 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2025 году (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборных узлов: | да | да |
|  | с. Сидоровка, ул. Новая, 24 |  |  |
|  | с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а |  |  |
|  | п. Ключи, ул. Центральная, 18а |  |  |
|  | с. Топчиха, ул. Комарова, 40 |  |  |
| 2 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей: | да | да |
|  | с. Топчиха, ул. Ворошиловская, ул. Сизова, ул. Привокзальная |  |  |
|  | с. Макарьевка, ул. Черемушки |  |  |
|  | с. Парфёново |  |  |
| 3 | Работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации по объектам тепло-, водоснабжения | да | да |
| 4 | Перенос теплотрассы с. Топчиха, ул. Ленина, 72 | да | да |
| 5 | Техническое освидетельствование металлоконструкций тепловой сети ул. Октябрьская | да | да |
| 6 | Техническое освидетельствование металлоконструкций тепловой сети ул. Октябрьская | да | да |
| 7 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | да | да |
| 8 | Капитальный ремонт тепловой сети пер. Мельничный, ул. Октябрьская, находящейся в с. Топчиха | да | да |
| 9 | Обеспечение функционирования муниципального предприятия топливно-энергетического комплекса, учредителем которого является Администрация Топчихинского района (оказание поддержки, недопущение банкротства предприятия) | да | да |
|  | Оплата энергоресурсов |  |  |
| 10 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | да | да |
| 11 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | да | нет |
| 12 | Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края | да | нет |

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer = 10/12*0,9*100% = 75%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

O = 93 х 0,5 + 78,54 х 0,25 + 75 х 0,25) = 46,5+19,635+18,75=84,9 % (средний уровень эффективности: от 80 до 90 %).

ВЫВОД: в 2025 году муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» реализована со средним уровнем эффективности.

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи                                                                                                        А.А. Путилина

ДАТА: 13.02.2026