
Информация о выполнении адресной инвестиционной программы
муниципального образования Топчихинский район за 2025 год

	 
п/п
	Наименование программ, мероприятий, объектов
	  Сумма финанси-рования из районного бюджета              тыс. руб.
(ПЛАН)
	Освоено финансовых средств из районного бюджета, тыс. руб.

(ФАКТ)
	Примечание

	Раздел 1. ОБРАЗОВАНИЕ

	1.1.
	Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе»

	1.1.1.
	Капитальный ремонт входных узлов, отмостки, сарая, наружных сетей, благоустройство и озеленение здания МБДОУ детский сад «Солнышко», расположенного по адресу:                             с. Топчиха, ул. Яблочная, д.20
	4626,22
	4626,22
	софинансирование

	Раздел 2. КУЛЬТУРА

	2.1.
	Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района»

	2.1.1.
	-
	-
	-
	-

	Раздел 3. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

	3.1.
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском  районе»

	3.1.1.
	Выплата социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
	653,0
	650,072
	софинансирование

	Раздел 4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	4.1.
	Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»

	4.1.1.
	Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Сидоровка, ул. Новая, д.24

	30,1
	28,298
	софинансирование

	4.1.2.
	Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Макарьевка, ул. Садовая,           д.6а

	33,2
	35,466
	софинансирование

	4.1.3.
	Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Ключи, ул. Центральная,         д.18а

	33,0
	34,143
	софинансирование

	4.1.4.
	Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Топчиха, ул. Комарова, д.40

	14000,0
	106,802
	софинансирование

	4.1.5.
	Капитальный ремонт тепловой сети пер. Мельничный, ул. Октябрьская, находящейся в с. Топчиха

	296,3
	2,679
	софинансирование

	4.1.6.
	Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га   с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края»
	8535,6
	0
	Исполнение решения Топчихинского районного суда от 12.07.2018 по делу                     № 2-152/2018

 (дефицит районного бюджета)

	4.1.7.
	Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Партизанская в                 с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края»


	1650,1
	762,445
	софинансирование

	Раздел 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

	5.1.
	Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»

	5.1.1.
	Ремонт кровли с утеплением  Кировского СДК


	370,0
	1619,944
	-

	5.1.2.
	Замена котельного оборудования и системы отопления здания детского саде «Рыбка» с. Хабазино - филиала МКДОУ детский сад «Берёзка»
	13328,0
	4558,966
	-

	Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО

	6.1.
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского  района Алтайского края»

	6.1.1.
	Благоустройство кладбища в                       п. Топольный Кировского сельсовета Топчихинского района

	150,97
	150,97
	софинансирование в проектах развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»

	6.1.2.
	Благоустройство кладбища в                       с.Песчаное Парфёновского сельсовета Топчихинского района

	299,571
	299,571
	

	Раздел 7. НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	7.1.
	Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу:                  с. Топчиха, пер. Мельничный, д.3
	1572,96
	1572,96
	-

	8.1.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

	8.1.1.
	Благоустройство центральной площади в с. Чистюнька


	30,303
	30,303
	софинансирование

распоряжение

Правительства Алтайского края от 13.01.2025 № 5-р



	8.1.2.
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина с. Топчиха

	206,8
	206,8
	софинансирование

распоряжение

Правительства Алтайского края от 13.01.2025 № 5-р       

	8.1.3.
	Обустройство детской площадки в п. Победим


	470,0
	470,0
	софинансирование по реализации проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанные на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»

	8.1.4.
	Обустройство детской спортивной площадки в                     п. Комсомольский
	120,4
	120,4
	

	8.1.5.
	Обустройство спортивной площадки в п. Кировский


	255,4
	255,4
	

	8.1.6.
	Обустройство детской спортивной площадки в                     с. Топчиха
	1574,9
	1574,9
	


