 АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2026                                                                                                                    № 10
с. Володарка
	О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы


В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решениями сельского Совета депутатов от 24.12.2025 № 24 «О бюджете Володарского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и от 24.12.2025 № 25 «О внесении изменений в бюджет Володарского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденный решением сельского Совета депутатов от 25.12.2024 № 27», руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Володарского сельсовета от 01.12.2022 № 46 (в ред. от 10.03.2025 № 5), Уставом муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации сельсовета от 03.11.2022 № 33 следующие изменения:

1.1. Изложить позицию паспорта программы «Объемы финансирования программы» в следующей редакции:

«

	«Объемы финансирования программы 
	Общий объем финансирования программы из средства местного бюджета составляет 1088,1 тыс. рублей

2023 год – 148,4 тыс. рублей; 

2024 год – 174,7 тыс. рублей;
2025 год – 167,0 тыс. рублей;
2026 год – 299,0 тыс. рублей;
2027 год – 299,0 тыс. рублей.
Финансирование программы осуществляется за счет средств:

- бюджета сельсовета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.
Объем средств бюджета сельсовета подлежит ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета сельсовета на очередной финансовый год.»; 


1.2. Изложить раздел VI «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» в следующей редакции:

«VI. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации программы 

«Общий объем финансирования программы из средства местного бюджета составляет 1088,1 тыс. рублей

2023 год – 148,4 тыс. рублей; 

2024 год – 174,7 тыс. рублей;

2025 год – 167,0 тыс. рублей;

2026 год – 299,0 тыс. рублей;

2027 год – 299,0 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

- бюджета сельсовета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.
Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями Володарского сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Володарский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.»;
1.3. Изложить Приложение 2 к программе в новой редакции (Приложение 1); 
1.4. Изложить Приложение 3 к программе в новой редакции (Приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы 
Администрации сельсовета                                                                ИД.С. Девивье
Приложение 1 к постановлению

Администрации района от 06.02.2026 № 10
«Приложение 2 

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет 
Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы
	№ п/п

	Цель, задача, мероприятие

	Срок
реали
зации


	Участник программы

	Сумма расходов, тыс. рублей
	
	Источни
ки финанси рования


	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	12
	13

	1
	Цель: создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Володарский сельсовет
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	148,4
	174,7
	167,0
	299,0
	299,0
	1088,1
	бюджет сельсовета

	2
	Задача 1

Повышение уровня благоустройства территорий.
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	75,2
	128,0
	112,8
	229,0
	229,0
	774,0
	бюджет сельсовета

	3
	Мероприятие 1.1.

Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	20,0
	103,0
	33,15
	63,0
	60,75
	279,9
	бюджет сельсовета

	4
	Мероприятие 1.2.

Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	21,0
	25,0
	79,65
	137,25
	137,0
	399,9
	бюджет сельсовета

	5
	Мероприятие 1.3.

Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	34,2
	0,0
	0,0
	20,0
	20,0
	74,2
	бюджет сельсовета

	6
	Мероприятие 1.4

Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	10,0
	20,0
	бюджет сельсовета

	6
	Задача 2

Повышение уровня освещенности территорий.
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	73,2
	46,7
	54,2
	60,0
	60,0
	294,1
	бюджет сельсовета

	7
	Мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	73,2
	46,7
	54,2
	60,0
	60,0
	294,1
	бюджет сельсовета

	8
	Задача 3

Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения  мероприятий в сфере благоустройства территорий .
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	10,0
	20,0
	бюджет сельсовета

	9
	Мероприятие 3.1.

Организация  праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация).
	2023-
2027
	Админист-

рация сельсовета
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	10,0
	20,0
	бюджет сельсовета


        ».
Приложение 2 к постановлению

Администрации района от 06.02.2026 № 10
«Приложение 3 

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Володарский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2023- 2027 годы»

Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы

	Источники и направления 

расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего финансовых затрат
	148,4
	174,7
	167,0
	299,0
	299,0
	1088,1

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из местного бюджета
	148,4
	174,7
	167,0
	299,0
	299,0
	1088,1


                                                                                                                                                                                                                                   ».

