АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2026                                                                                                                     № 9
п. Кировский
	Об утверждении плана содержащего комплекс мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС в 2026 году


В целях организации и проведения в 2026 году безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, предотвращения аварий гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом муниципального образования Кировский сельсовет,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий содержащих комплекс мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, смягчение их последствий и уменьшение ущерба в 2026 году (Приложение № 1)

2. Утвердить противопаводковую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2026 года на ГТС (Приложение № 2)

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.


4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

ИП главы Администрации сельсовета                                              Д.Ю. Горбачев
                                         Приложение № 1

                                 Утвержден

                                                                             Постановлением Администрации     

                                                                             сельсовета от 20.02.2026 № 9
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
содержащих комплекс мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, смягчение их последствий и уменьшение ущерба в 2026 году

	№ пп
	Наименование мероприятия
	 Сроки  
	Ответственные

	  1
	                                            2
	      3
	                     4

	  1
	Разработать план мероприятий содержащих комплекс мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, смягчение их последствий и уменьшение ущерба в 2026 году
	До 01.03
	Председатель противопаводковой комиссии Администрация сельсовета

	2
	Провести проверку ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод с составлением акта о готовности
	Постоянно на время паводка
	Горбачев Д.Ю. ИП главы Администрации сельсовета

	3
	Привести ГТС  в технически исправное состояние, обеспечивающие их устойчивое функционирование  в паводковый период
	Постоянно на время паводка
	Горбачев Д.Ю. ИП главы Администрации сельсовета
ОАО «Раздольное» (по согласованию)

	4
	Организовать постоянный контроль за состоянием ГТС
	Постоянно на время паводка
	Горбачев Д.Ю. ИП главы Администрации сельсовета
ОАО «Раздольное» (по согласованию)

	5
	Обеспечить готовность резервов финансовых средств и материальных ресурсов, на случай устранения последствий возможных аварийных ситуаций
	Постоянно на время паводка
	Горбачев Д.Ю. ИП главы Администрации сельсовета

	6
	Обеспечить взаимодействие с организациями в целях предупреждения и локализации аварий на ГТС
	Постоянно на время паводка
	Горбачев Д.Ю. ИП главы Администрации сельсовета



	7
	Обеспечить беспрепятственного подъезда к ГТС
	Постоянно
	Администрация сельсовета

	8
	Организовать мероприятия по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог, ревизии запорной арматуры, расчистку входных и выходных оголовков водосбросных сооружений, ледозащитных сооружений, опорожнению емкости прудов и водохранилищ, расположенных на реках, до безопасного уровня при их сезонном заполнении
	Постоянно на время паводка
	Председатель противопаводковой комиссии Администрации сельсовета,

ОАО «Раздольное» 

(по согласованию)

	9
	Принятие мер по предотвращению несчастных случаев на водоемах в дни весенних каникул путем проведения профилактических бесед
	март
	Директор школы Морозов Ю.А. (по согласованию)

	10
	Организовать дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач. (При необходимости)
	В период половодья
	Противопаводковая комиссия

	11
	Организовать проверку состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации ЧС
	В период половодья
	Горбачев Д.Ю. ИП главы Администрации сельсовета



	12
	Провести по согласованию с надзорными органами сработки водохранилищ (прудов) до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в водохранилищах
	В период половодья
	Горбачев Д.Ю. ИП главы Администрации сельсовета



	13
	Установить водомерные рейки и организовать наблюдение за уровнем подъема воды в водохранилищах (прудах) с регистрацией в журналах наблюдения
	В период половодья
	Администрация сельсовета, противопаводковая комиссия

	14
	Организовать оповещение предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий
	В период половодья
	Администрация сельсовета


                                           Приложение № 2
                                 Утвержден

                                                                             Постановлением Администрации     

                                                                             сельсовета от 20.02.2026 № 9
СОСТАВ

 противопаводковой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2026 года на ГТС
 Горбачев Дмитрий Юрьевич        ИП главы Администрации сельсовета,

                                                              председатель комиссии;

Члены комиссии:

1. Мягких Сергей Васильевич                  Главный инженер ОАО» Раздольное».

                                                                   ( согласованию)

2. Пищурин Василий Олегович               фельдшер  Кировской врачебной   

                                                             амбулаторией ( по согласованию)                                                    

3.  Морозов Юрий Александрович       директор МКОУ «Кировская СОШ»
4.  Попов Алексей Владимирович -           временно безработный
                                                                       (по согласованию)                                                                                                                                   

5.  Смагин Константин Владимирович
   Зав. складом ОАО « Раздольное»



                                                                  ( по согласованию)

