ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.06.2026                                                                                                                     № 15
с. Топчиха                                                                                            

О результатах мер, принимаемых Администрацией Топчихинского района, по строительству Топчихинской средней общеобразова-тельной школы № 2
Заслушав информацию главы района по вопросу «О результатах мер, принимаемых Администрацией Топчихинского района, по строительству Топчихинской средней общеобразовательной школы № 2», находящемуся на особом контроле районного Совета депутатов и рассмотренному на сессиях  районного Совета депутатов 23.12.2024 (решение № 31), 27.06.2025 (решение 
№ 28), 22.12.2025 (решение № 53) районный Совет депутатов отмечает, что до настоящего времени объект не включен ни в одну из государственных программ, при этом строительство школы  включено в план работы на уровне Губернатора  Алтайского края в качестве приоритетного. 
25.02.2026 Администрацией района направлено ходатайство Губернатору Алтайского края о содействии в решении важнейшего для муниципалитета вопроса. Согласно ответу Министра образования и науки Алтайского края главным распорядителем бюджетных средств Министерством образования и науки Алтайского края и государственным заказчиком КГКУ «Единый заказчик капитального строительства в Алтайском крае» направлены бюджетные заявки в Министерство экономического развития Алтайского края на включение объекта в КАИП 2026 года. Возможность включения в КАИП будет рассмотрена в случае привлечения средств федерального бюджета. 
В мае 2026 в рамках рабочей поездки в Топчихинский район по поручению Губернатора Алтайского края состояние действующего здания школы осмотрено заместителем Председателя Правительства Алтайского края Ю.Г. Абдуллаевым. Острая нуждаемость в строительстве нового здания школы подтверждена.
Учитывая особую социальную значимость строительства Топчихинской средней общеобразовательной школы № 2, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, Топчихинский районный Совет депутатов Алтайского края решил:
1. Продолжить контроль вопроса строительства Топчихинской средней общеобразовательной школы № 2.

2. Главе района проинформировать районный Совет депутатов о результатах принимаемых мер в срок до 30.04.2027.

Председатель районного Совета депутатов                                              С.Н. Дудкина
